syndial spa – Approvvigionamenti Ambientali

Tipologia di strumento normativo: Standard Contrattuale per Document Builder (Contratto Chiuso)

Titolo: Contratto Standard per Lavori di Bonifica e servizi collegati con Gestione Rifiuti

Data emissione: Rev09_29.09.2016

Redatto da: SEAP/COAD

Hanno collaborato:  Syndia l(APPBO-A)     =================================================

CONTRATTO

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO

2.	EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

3.	DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA'

4.	DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

5.	SUBAPPALTO

5.	SUBAPPALTO    (applicabile per contratti in ambito privatistico)

6.	AREA DEI LAVORI O CANTIERE

7.	PREZZI

8.	PAGAMENTI

9.	MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

10.	PENALI

11.	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

12.	ONERI DEL COMMITTENTE

13.	ONERI DELL'APPALTATORE

14.	COMUNICAZIONI

15.	GESTORE DEL CONTRATTO

16.	ASSICURAZIONI

17.	GARANZIE TECNICHE

18. 	CONTROLLI E COLLAUDI – OBIETTIVI DI BONIFICA

19.	PROGRAMMA LAVORI

20.	 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Nota: non eliminare dal testo eventuali art. non applicabili per non alterare la numerazione. Si suggerisce di riportare in corrispondenza del titolo dell’art. la dicitura (non applicabile).

=====================================================

CONTRATTO nr. ………………………

Oggetto: …………………………….

Codice Identificativo Gara (CIG):……………………………..

Con riferimento alla Vs. offerta del ............, Vi assegniamo il CONTRATTO in oggetto alle condizioni ed in base ai termini di seguito riportati.

Il CONTRATTO si intende stipulato tra le seguenti PARTI, denominate "COMMITTENTE" e "APPALTATORE".

COMMITTENTE:

............, con sede legale in ............ e con Direzione ed Uffici in .............

e

APPALTATORE:

..............., con sede legale in ........, e con Direzione ed Uffici in ................

Si precisa che quanto riportato nel CONTRATTO costituisce l'assieme degli accordi convenuti tra le PARTI ed annulla e sostituisce qualsiasi altro documento, accordo, negoziato, corrispondenza, impegno esplicito o implicito,  scritto o verbale, precedentemente prodotto.

=============================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Formulazioni da inserire in caso di contratto da assegnare a RTI o Consorzio

In caso di RTI:

Con apposito Atto Notarile le imprese:

…………………………… per lavori ……………………………;

…………………………… per lavori ……………………………;

si costituiranno in "Raggruppamento  Temporaneo di Imprese" (di seguito RTI) per l'esecuzione dei SERVIZI/LAVORI di cui all'oggetto.

In tale Atto le imprese costituenti il predetto RTI convengono di designare quale Mandataria qualificata ……………………………………………… .

La Mandataria assumerà inoltre il ruolo di “impresa affidataria” ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ove applicabile.

Le imprese, pur partecipando all'acquisizione ed esecuzione dei LAVORI sotto forma di "Raggruppamento Temporaneo di Imprese", conserveranno la propria autonomia operativa e si organizzeranno come segue:

a.	delimitando ognuno la propria competenza operativa in merito all'oggetto del SERVIZIO/LAVORO;

b.	nominando un proprio CAPO CANTIERE,

c.	nominando un proprio PREPOSTO per la Sicurezza,

d.	quantificando il SERVIZIO/LAVORO svolto con una propria contabilità,

e.	emettendo la propria fatturazione. [Oppure] emettendo un'unica fatturazione in nome della RTI avente apposita partita IVA

Le imprese riunite espressamente si obbligano nell’Atto Notarile, tutte in via solidale tra di loro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1292 c.c., alla perfetta esecuzione dei SERVIZI/LAVORI oggetto del CONTRATTO ed all’adempimento puntuale di tutto quanto pattuito nel CONTRATTO.

Rimane inteso che il presente CONTRATTO sarà valido a seguito ricezione di una copia autenticata del suddetto Atto Notarile, che sarà presentata al COMMITTENTE contestualmente alla lettera di accettazione del CONTRATTO medesimo.

In caso di Consorzio:

E’ fatto obbligo ai Consorzi di Cooperative, prima di dar corso ai SERVIZI/LAVORI, di comunicare per iscritto al GESTORE DEL CONTRATTO del COMMITTENTE il nominativo della propria associata alla quale viene assegnata l'esecuzione dei SERVIZI/LAVORI; nominativo già comunicato in sede di presentazione dell'offerta e di seguito indicato:

………………………………… per esecuzione ……………………………

………………………………… per esecuzione ……………………………

L’impresa assegnataria dei SERVIZI/LAVORI assumerà inoltre il ruolo di “impresa affidataria” ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ove applicabile.

Resta inteso che durante lo svolgimento di tali SERVIZI/LAVORI potrà operare esclusivamente personale socio e/o dipendente da tale associata, regolarmente iscritto nel Libro Unico del lavoro (o altro libro equivalente previsto dalla legislazione vigente) della stessa.

Tale affidamento non solleverà il Consorzio APPALTATORE nei confronti del COMMITTENTE dalle responsabilità assunte contrattualmente.

==========================================

# 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del CONTRATTO è l'esecuzione da parte dell'APPALTATORE dei LAVORI di MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA/RIPRISTINO AMBIENTALE dell’AREA DEI LAVORI relativa al SITO di………………., meglio descritti nella SPECIFICA TECNICA e secondo le modalità previste nel CONTRATTO.

==============================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Definire le attività caso per caso adattandole alle circostanze. In  linea generale per LAVORI si intendono a titolo esemplificativo: scavo e movimento terra (incluso scotico superficiale), rinterro degli scavi di BONIFICA, realizzazione opere provvisionali di MESSA IN SICUREZZA, capping discarica

===============================================

1.1	I LAVORI saranno svolti in conformità alla normativa di riferimento e sono qui elencati a titolo indicativo.

- progettazione esecutiva di dettaglio

- fornitura dei materiali

- allestimento cantiere;

- attività di scavo e movimentazione del materiale;

- trattamento con la tecnica ………. dei terreni e/o loro smaltimenti;

- gestione dei materiali, campionamenti e controlli analitici;

- rinterro degli scavi di BONIFICA;

- demobilitazione cantiere.

- confezionamento, trasporto all’area di deposito temporaneo individuata dal Committente e successivo carico sui mezzi per il trasporto dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di BONIFICA (ove applicabile)

- trasporto e smaltimento rifiuti prodotti nel corso delle attività di BONIFICA (opzionale)

Sono incluse nell'oggetto del CONTRATTO le seguenti attività:

- l'attività di programmazione e coordinamento di tutte le attività del proprio cantiere;

- i rapporti con il COMMITTENTE;

- la gestione della seguente documentazione: 4^ copia del F.I.R., CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO [Oppure] la compilazione delle Schede SISTRI (Registro Cronologico/Area Movimentazione) di cui all’Allegato III del DM 17/12/09 e s.m.i.

- la puntuale e rigorosa verifica, prima di ogni singolo carico in uscita dal SITO, della correttezza e validità dell’autorizzazione al trasporto e delle autorizzazioni relative agli impianti di SMALTIMENTO.

- il rispetto di tutte le normative ambientali;

- il rispetto di tutte le normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori;

- la verifica di controllo richiesta espressamente dal GESTORE DEL CONTRATTO su trasportatori o impianti utilizzati dall’APPALTATORE.

E' inclusa tra le attività dell'APPALTATORE lo svolgimento di parte delle attività a carico del NOTIFICATORE, per i conferimenti all'estero dei RIFIUTI con tutti gli adempimenti previsti nei successivi Articoli del CONTRATTO quali lo svolgimento di pratiche amministrative, inclusa la redazione del dossier transfrontaliero.

Per la stessa tipologia di LAVORI, sul SITO potranno operare altri appaltatori con altri contratti allo scopo di trasportare e smaltire la stessa o diversa tipologia di RIFIUTI, sotto il coordinamento del COMMITTENTE, che definirà autonomamente aree e settori di intervento.

======================================

ISTRUZIONI OPERATIVE

Nel caso di bonifica di amianto, prevista in Annesso Tecnico, aggiungere la seguente formulazione:

p.    Attività di bonifica amianto

Le attività di bonifica da amianto saranno svolte in ottemperanza alla normativa vigente in materia di decontaminazione da amianto e relativo smaltimento.

In alternativa alla precedente formulazione utilizzare la seguente qualora non sia indicata in Annesso Tecnico la presenza di Amianto:

p.    Attività di bonifica amianto

Nel caso in cui durante i LAVORI si incontrino materiali o altri manufatti per i quali possano sussistere dubbi circa la presenza di amianto, l’APPALTATORE dovrà sospendere le attività e chiedere chiarimenti al proprio CAPO CANTIERE che dovrà fare riferimento al RESPONSABILE DEI LAVORI e/o al COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE al fine di stabilire la corretta operazione da svolgere.

=========================================

1.2	Specificazioni sui RIFIUTI

I RIFIUTI oggetto del CONTRATTO saranno caratterizzati e codificati con gli opportuni codici C.E.R. a cura del COMMITTENTE. Copia del documento inerente la caratterizzazione del RIFIUTO (SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO e rapporto di prova) sarà consegnato all’APPALTATORE preventivamente da parte del GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” al fine di permettere all’APPALTATORE l'esecuzione dell'omologa di accettazione dei RIFIUTI presso l’impianto/i individuato/i e autorizzato/i per lo SMALTIMENTO finale.

L’APPALTATORE, ricevuti i certificati analitici e la SCHEDA DESCRITTIVA DEI RIFIUTI consegnata dal COMMITTENTE e l’omologa ricevuta dagli impianti di SMALTIMENTO, dovrà predisporre un “report” definito “Piano degli SMALTIMENTI” (PdS) che preveda l’individuazione degli impianti e la descrizione delle fasi complete di SMALTIMENTO.

1.2.1   Elenco RIFIUTI

I CODICI  C.E.R. e le quantità stimate dei RIFIUTI da avviare a SMALTIMENTO, vengono di seguito riportati:

Denominazione RIFIUTO:

Denominazione C.E.R.:

CODICE C.E.R.:

Codice ECOS: [se applicabile]

Classificazione:

Stato Fisico:

Produzione Annua  Ton.:

Imballaggio Attuale:

Caratteristica di Pericolo/Frasi di Rischio:

Modalità di SMALTIMENTO:

Altra Modalità di SMALTIMENTO (se prevista):

1.2.2 Eventuali operazioni di trattamento dei RIFIUTI di cui al successivo 1.2.4, qualora richieste dal COMMITTENTE, non dovranno essere effettuate presso il COMMITTENTE stesso, ma presso impianti autorizzati esterni a onere e cura dell'APPALTATORE.

1.2.3 In caso di sopravvenienti situazioni di inderogabile necessità, a fronte della quale si possano generare RIFIUTI, l’APPALTATORE si impegna ad effettuare le necessarie operazioni finalizzate allo SMALTIMENTO definitivo nei minimi tempi tecnici possibili, in conformità alle leggi vigenti in materia, alla buona prassi e a quanto previsto in CONTRATTO.

1.2.4 Prima dell’invio di un RIFIUTO ad un impianto esterno autorizzato per:

- Trattamento chimico-fisico (D9) per RIFIUTI solidi fangosi

- Deposito Preliminare (D15)

- Ricondizionamento (D14)

- Raggruppamento, cernita (D13)

- Messa in riserva (R13),

tutte le fasi dell’iter di SMALTIMENTO/RECUPERO, compresa la destinazione finale, devono essere formalizzate per iscritto dall’APPALTATORE ed accettate formalmente dal GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”.

1.2.5 In particolare, l’APPALTATORE è tenuto a comunicare al GESTORE DEL CONTRATTO/ “Unità utilizzatrice abilitata” preventivamente all’inizio delle attività, le tipologie di trattamento previste, le motivazioni tecnico-normative a supporto di tali trattamenti, nonché le eventuali necessità motivate di variazione dei CODICI CER dei RIFIUTI a valle dei trattamenti, con l’indicazione dei nuovi CODICI CER in uscita dai trattamenti stessi.

Relativamente alle operazioni di trattamento biologico (D8)e chimico-fisico (D9) sui RIFIUTI solidi o fangosi, le fasi dell'iter di SMALTIMENTO devono essere formalizzate per iscritto dall'APPALTATORE ed accettate dal GESTORE DEL CONTRATTO/ “Unità utilizzatrice abilitata”. Nel caso di utilizzo dei centri di trattamento sopraccitati propedeutici ad una SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA dei RIFIUTI, le caratteristiche chimico-fisiche del RIFIUTO devono essere congruenti con quelle esplicitate nelle notifiche, ai sensi del Reg.1013/06/CE attivate dal Centro di trattamento intermedio (ciò con particolare riferimento ai RIFIUTI pericolosi e alle loro caratteristiche di pericolosità).

Le operazioni svolte dai centri di trattamenti RIFIUTI devono essere in linea con quanto previsto dagli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/06.

In particolare non è consentito il passaggio da un impianto D15 ad un secondo D15. Anche il passaggio da un impianto D14 con destinazione D15 non è ammessa. Ciò è consentito solo nel caso in cui tale l’attività di deposito preliminare (D15) sia propedeutica e svolta presso il medesimo SITO dove si svolge l’attività vera e propria di SMALTIMENTO. Tale iter dovrà comunque essere documentato e comunicato dall’APPALTATORE al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” in via preventiva.

E’ fatto obbligo da parte dell’APPALTATORE di trasmettere il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO del RIFIUTO con la tracciabilità completa dello stesso. In particolare, è fatto obbligo all'APPALTATORE di richiedere, al centro intermedio di trattamento, che siano illustrate, nel CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO, tutte le attività/trattamenti che hanno interessato i RIFIUTI, soprattutto in relazione ai cambi di CODICE CER in uscita dall'impianto stesso, allegando l’analisi dei RIFIUTI che hanno variato il codice CER definito dal COMMITTENTE.

Per quanto sopra, il ricevimento del CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO da parte del PRODUTTORE/DETENTORE del RIFIUTO, oltre al F.I.R. (o ad equivalente documento previsto dal SISTRI) , esclude la responsabilità del PRODUTTORE/DETENTORE stesso per il corretto SMALTIMENTO/RECUPERO.

E’ fatto obbligo all’APPALTATORE di trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO le autorizzazioni relative ai SUBAPPALTATORI (es. impianti, trasportatori).

# 2.	EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il CONTRATTO avrà efficacia dalla sua data di accettazione e  e durata di n. .....mesi.

Resta salvo il diritto del COMMITTENTE di richiedere all'APPALTATORE l'ultimazione di eventuali LAVORI

in corso alla scadenza contrattuale. In tale caso l'APPALTATORE dovrà provvedere all'ultimazione dei LAVORI stessi alle medesime condizioni economiche e normative senza maggiori oneri per il COMMITTENTE.

I LAVORI dovranno essere realizzati in accordo all’Art. “Programma Lavori” delle CONDIZIONI GENERALI e del CONTRATTO così come indicati nel programma di esecuzione (cronoprogramma) allegato al presente CONTRATTO.

=================================

ISTRUZIONI OPERATIVE

Includere la formulazione seguente dove prevista l’opzione di proroga:

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di prorogare la validità del CONTRATTO per un ulteriore anno, alle stesse condizioni; condizioni che l'APPALTATORE sin d'ora accetta.

Resta inteso che il COMMITTENTE avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO anche nel citato periodo di proroga.

Pertanto nessuna emissione di ORDINI DI LAVORO potrà essere effettuata dopo la data di recesso.

=================================

# 3.	DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA'

Con riferimento all'Art. "Documenti contrattuali e priorità" delle Condizioni Generali, il CONTRATTO è composto dai seguenti documenti, con il seguente ordine di priorità:

[Nota: eliminare o integrare le voci dal seguente elenco]

•	CONTRATTO e il "Modulo di Accettazione";

•	Allegato "A" - Elenco Prezzi e Tariffe;

•	Condizioni Generali;

•	ORDINI DI LAVORO

•	Allegato "D" - Specifica Tecnica, comprensiva di (esempio):

Progetto esecutivo per l’esecuzione ……….

Progetto esecutivo per l’esecuzione ………..

“Specifica Tecnica” di …….

Computo metrico estimativo…….

Cronoprogramma LAVORI

•	Allegato "E" - Requisiti HSE-R (Health, Safety, Environment and Radiation Protection)

inclusivo di:

- DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze

- PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento

- DSSC – Documento di Sicurezza e Salute Coordinato

- Documentazione relativa al Sistema di Gestione HSE (Health, Safety, Environment) in uso presso il sito del COMMITTENTE;

- Documentazione relativa ai requisiti di Radioprotezione

•	Allegato "F" - Requisiti di Qualità;

•	Procedura Operativa relativa a “Variazioni al Contratto”

•	Documentazione tecnica del FORNITORE approvata dal COMMITTENTE

•	Allegato "C" - Facsimile/i di Garanzia bancaria o assicurativa

- Allegato "B" - Listino Prezzi;

- Allegato "G“ Tabella milestones / incidenza per fatturazione servizi”

# 4.	DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Ad integrazione dell’Art. “Definizioni e Interpretazioni” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

CERTIFICATO DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE PROVVISORIA indica il documento emesso dal COMMITTENTE una volta effettuato il COLLAUDO positivamente secondo quanto previsto nell’Art. “COLLAUDO, AVVIAMENTO E ACCETTAZIONE DEI LAVORI“ delle Condizioni Generali che consisterà nella verifica tecnica dei LAVORI eseguiti, ed alla verifica da parte del GESTORE DEL CONTRATTO che tutte le AREE risultino sgombre dai RIFIUTI.

CERTIFICATO DI COLLAUDO DEFINITIVO indica il documento emesso dal COMMITTENTE dopo la scadenza del Periodo di Garanzia, definito all’Art. “Garanzie Tecniche" del CONTRATTO, che certifica l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali dell'APPALTATORE” come da Art. “COLLAUDO, AVVIAMENTO E ACCETTAZIONE DEI LAVORI“ delle Condizioni Generali.

BONIFICA: insieme di LAVORI e servizi collegati, atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e/o sotterranee, ad un livello uguale od inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio secondo i principi di cui all’Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e sulla base dei risultati della caratterizzazione.

CERTIFICATO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA: documento rilasciato al COMMITTENTE dagli enti preposti e atto a valutare la rispondenza tra il progetto di BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA approvato e la realizzazione in termini di:

- raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o di concentrazioni soglia di rischio (CSR) in caso di intervento di BONIFICA;

- efficacia delle misure di sicurezza in caso di MESSA IN SICUREZZA, in particolare di quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno dell’area oggetto dell’intervento;

- efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza permanente, sia durante l'esecuzione che al termine delle attività di BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA e RIPRISTINO AMBIENTALE o della messa in sicurezza permanente.

MESSA IN SICUREZZA: interventi finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti. Essi sono di tre tipi:

messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel SITO e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Costituiscono condizioni di emergenza ad esempio i seguenti eventi:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni

messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un SITO con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

RIPRISTINO AMBIENTALE: insieme di LAVORI di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti il completamento dei LAVORI di BONIFICA o messa in sicurezza permanente, atti a consentire il recupero dell’AREA DEI LAVORI e/o CANTIERE, alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione dell’uso conforme agli strumenti urbanistici.

S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori): documento che riporta i LAVORI eseguiti dall'APPALTATORE e che quest’ultimo invia in triplice copia al COMMITTENTE, di norma mensilmente.

Sul S.A.L. devono chiaramente figurare:

- il numero e la data del S.A.L.;

- il numero e la data di emissione del CONTRATTO;

- il Codice attribuito dal COMMITTENTE all'APPALTATORE;

- i LAVORI, eseguiti dall'APPALTATORE secondo l'elencazione, la numerazione e formulazione previste nel CONTRATTO;

- (eventuale) il numero di "Commessa" che sarà comunicato all'APPALTATORE dal COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE verificherà il SAL e, dopo averne approvato il contenuto, provvederà a consegnare all'APPALTATORE una copia dello stesso sottoscritta per accettazione da intendersi come accertamento delle quantità di LAVORI eseguiti.

# 5.	SUBAPPALTO

(applicabile per contratti in ambito pubblicistico)

Con riferimento all’Art. “Subappalto” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

(Nota: indicare i seguenti dati: soglia entro cui è ammesso il subappalto, attività da subappaltare, figura aziendale che autorizzerà il subappalto.

Nei contratti chiusi, la soglia entro cui è ammesso il subappalto dovrà essere indicata in termini di valore percentuale.

Nei contratti aperti, tale soglia può essere indicata come valore percentuale degli Ordini di Lavoro (OdL) o individuata come valore assoluto, precisando che resta fermo quanto previsto all’art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO).

a) Il limite subappaltabile a fronte del CONTRATTO è ……..

b) Le attività da subappaltare sono le seguenti:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

c) Nominativi dei SUBAPPALTATORI:

… (nominativo, attività affidata in subappalto, valore stimato del subappalto)

d) Il subappalto sarà autorizzato dal GESTORE DEL CONTRATTO.

Oppure:

d) I nominativi dei SUBAPPALTATORI proposti in fase di gara saranno autorizzati nelle percentuali di attività consentite, dal Procuratore del CONTRATTO a valle delle verifiche previste.

e) Durante l’esecuzione del CONTRATTO, l'autorizzazione di eventuali nuovi SUBAPPALTATORI  in aggiunta a quelli elencati al precedente punto d) nell’ambito delle attività di cui al precedente punto c) sarà il GESTORE DEL CONTRATTO.

Fermo restando l’autorizzazione del COMMITTENTE a ogni singolo SUBAPPALTATORE, resta inteso che i SUBAPPALTATORI si presenteranno con i documenti richiesti dall’Unità preposta di SITO.

f)  In aggiunta a quanto sopra, l’APPALTATORE dichiara e garantisce, assumendosene la conseguente responsabilità, che:

- i mezzi di trasporto, gli impianti, le discariche di proprietà dell’APPALTATORE o da questi gestiti, ovvero di proprietà di TERZI o da questi gestiti (di seguito indicati) sono regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità Italiane e Straniere per l’esecuzione di quanto previsto nel CONTRATTO e rispondono, considerata la tipologia dei suddetti RIFIUTI, ai requisiti indicati dalle normative vigenti in materia.

- i codici C.E.R. dei RIFIUTI inviati allo SMALTIMENTO e definiti con la caratterizzazione e successiva classificazione sono presenti, sia nelle autorizzazioni dei trasportatori e relativi automezzi incaricati al trasporto, sia nelle autorizzazioni delle discariche o impianti di SMALTIMENTO.

Per gli impianti:

Denominazione:

Autorizzazione: n°

Rilasciata da:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Per i trasportatori:

Denominazione:

N° Iscr. all'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI e data di rilascio:

N° Iscr. all'ALBO Naz. TRASP. PER CONTO TERZI:

Per gli INTERMEDIARI delle attività di SMALTIMENTO

E’ possibile ricorrere agli INTERMEDIARI di seguito indicati solo nel caso in cui l’impianto finale accetta i RIFIUTI esclusivamente attraverso di essi:

Denominazione:

Indirizzo:

P. Iva:

Accesso all'impianto [Indicare l’impianto specifico………………]:

L’APPALTATORE identifica tra i SUBAPPALTATORI quelli che intende utilizzare per l’esecuzione del CONTRATTO e comunica preventivamente tali nominativi al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” trasmettendo le autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni previste dalla normativa di riferimento.

Il COMMITTENTE dovrà approvare, per ciascuna tipologia di RIFIUTO, la destinazione finale e/o le modalità di SMALTIMENTO/RECUPERO dei singoli RIFIUTI.

Tale/i destinazione/i,laddove accettate, non potranno essere modificate dall’APPALTATORE durante il periodo di validità del CONTRATTO se non per cause di forza maggiore.

Nel caso in cui la destinazione inizialmente prevista per i RIFIUTI non sia più disponibile, l'APPALTATORE dovrà comunque garantire i LAVORI avvalendosi di altre destinazioni, autorizzate dal COMMITTENTE, senza modificare i prezzi.

L’APPALTATORE non potrà utilizzare soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena la risoluzione del CONTRATTO secondo quanto previsto all’articolo  “Risoluzione del Contratto e recesso” delle Condizioni Generali.

Qualora l'APPALTATORE nel corso di svolgimento dei LAVORI dovesse aver necessità di utilizzare nuovi SUBAPPALTATORI, si applicheranno, in analogia a quanto stabilito per il subappalto, le disposizioni di cui all’art. “Autorizzazioni di subappalti richiesti dopo la stipula del CONTRATTO” delle Condizioni Generali.

[In caso di applicazione del requisito minimo HSE, occorre aggiungere la seguente dicitura:

I nuovi SUBAPPALTATORI dovranno presentare degli indici infortunistici IF inferiori o uguali a quelli dei SUBAPPALTATORI già autorizzati per analoghe attività; nel caso in cui non fossero ancora stati autorizzati SUBAPPALTATORI per la specifica attività, i SUBAPPALTATORI dovranno presentare indici infortunistici inferiori a .........................ISTRUZIONI OPERATIVE: il buyer deve riportare l'IF OFFERENTE calcolato in sede di gara.

L’utilizzo dei SUBAPPALTATORI è comunque subordinato al possesso e al mantenimento da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore.

In caso di perdita di tali requisiti da parte dei SUBAPPALTATORI sopra indicati, l’APPALTATORE si impegna alla loro immediata sostituzione con altri soggetti che dovranno essere preventivamente autorizzati dal COMMITTENTE.

Qualora l’APPALTATORE non osservasse tale obbligo di sostituzione, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO secondo quanto previsto all’articolo “Risoluzione del Contratto e recesso” delle Condizioni Generali.

# 5.	SUBAPPALTO    (applicabile per contratti in ambito privatistico)

Con riferimento all’Art. “Subappalto” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

(Nota: indicare i seguenti dati: attività principale oggetto del contratto di appalto, soglia entro cui è ammesso il subappalto, attività da subappaltare, figura aziendale che autorizzerà il subappalto.

Nei contratti chiusi, la soglia entro cui è ammesso il subappalto dovrà essere indicata in termini di valore percentuale.

Nei contratti aperti, tale soglia può essere indicata come valore percentuale degli Ordini di Lavoro (OdL) o individuata come valore assoluto, precisando che resta fermo quanto previsto all’art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO).

a) L’attività principale oggetto del CONTRATTO è ………………………………..

b) Il limite subappaltabile a fronte del CONTRATTO è ………..

c) Le attività da subappaltare sono le seguenti:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

d) Nominativi dei SUBAPPALTATORI:

… (nominativo, attività affidata in subappalto, valore stimato del subappalto)

e) Il subappalto sarà autorizzato dal GESTORE DEL CONTRATTO.

Oppure:

e) I nominativi dei SUBAPPALTATORI proposti in fase di gara saranno autorizzati nelle percentuali di attività consentite, dal Procuratore del CONTRATTO a valle delle verifiche previste.

f) Durante l’esecuzione del CONTRATTO, l'autorizzazione di eventuali nuovi SUBAPPALTATORI  in aggiunta a quelli elencati al precedente punto d) nell’ambito delle attività di cui al precedente punto c) sarà il GESTORE DEL CONTRATTO.

Fermo restando l’autorizzazione del COMMITTENTE a ogni singolo SUBAPPALTATORE, resta inteso che i SUBAPPALTATORI si presenteranno con i documenti richiesti dall’Unità preposta di SITO.

g) In aggiunta a quanto sopra, l’APPALTATORE dichiara e garantisce, assumendosene la conseguente responsabilità, che:

- i mezzi di trasporto, gli impianti, le discariche di proprietà dell’APPALTATORE o da questi gestiti, ovvero di proprietà di TERZI o da questi gestiti (di seguito indicati) sono regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità Italiane e Straniere per l’esecuzione di quanto previsto nel CONTRATTO e rispondono, considerata la tipologia dei suddetti RIFIUTI, ai requisiti indicati dalle normative vigenti in materia.

- i codici C.E.R. dei RIFIUTI inviati allo SMALTIMENTO e definiti con la caratterizzazione e successiva classificazione sono presenti, sia nelle autorizzazioni dei trasportatori e relativi automezzi incaricati al trasporto, sia nelle autorizzazioni delle discariche o impianti di SMALTIMENTO.

Per gli impianti:

Denominazione:

Autorizzazione: n°

Rilasciata da:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Per i trasportatori:

Denominazione:

N° Iscr. all'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI e data di rilascio:

N° Iscr. all'ALBO Naz. TRASP. PER CONTO TERZI:

Per gli INTERMEDIARI delle attività di SMALTIMENTO

E’ possibile ricorrere agli INTERMEDIARI di seguito indicati solo nel caso in cui l’impianto finale accetta i RIFIUTI esclusivamente attraverso di essi:

Denominazione:

Indirizzo:

P. Iva:

Accesso all'impianto [Indicare l’impianto specifico………………]:

L’APPALTATORE identifica tra i SUBAPPALTATORI  quelli che intende utilizzare per l’esecuzione del CONTRATTO e comunica preventivamente tali nominativi al GESTORE DEL CONTRATTO trasmettendo le autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni previste dalla normativa di riferimento.

Il COMMITTENTE dovrà approvare, per ciascuna tipologia di RIFIUTO, la destinazione finale e/o le modalità di SMALTIMENTO/RECUPERO dei singoli RIFIUTI.

Tale/i destinazione/i,laddove accettate, non potranno essere modificate dall’APPALTATORE durante il periodo di validità del CONTRATTO se non per cause di forza maggiore.

Nel caso in cui la destinazione inizialmente prevista per i RIFIUTI non sia più disponibile, l'APPALTATORE dovrà comunque garantire i LAVORI avvalendosi di altre destinazioni, autorizzate dal COMMITTENTE, senza modificare i prezzi.

L’APPALTATORE non potrà utilizzare soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena la risoluzione del CONTRATTO secondo quanto previsto all’articolo  “Risoluzione del Contratto e recesso” delle Condizioni Generali.

Qualora l'APPALTATORE nel corso di svolgimento dei LAVORI dovesse aver necessità di utilizzare nuovi SUBAPPALTATORI, si applicheranno, in analogia a quanto stabilito per il subappalto, le disposizioni di cui all’art. “Autorizzazioni di subappalti richiesti dopo la stipula del CONTRATTO” delle Condizioni Generali.

[In caso di applicazione del requisito minimo HSE, occorre aggiungere la seguente dicitura:

I nuovi SUBAPPALTATORI dovranno presentare degli indici infortunistici IF inferiori o uguali a quelli dei SUBAPPALTATORI già autorizzati per analoghe attività; nel caso in cui non fossero ancora stati autorizzati SUBAPPALTATORI per la specifica attività, i SUBAPPALTATORI dovranno presentare indici infortunistici inferiori a .........................ISTRUZIONI OPERATIVE: il buyer deve riportare l'IF OFFERENTE calcolato in sede di gara.

L’utilizzo dei SUBAPPALTATORI è comunque subordinato al possesso e al mantenimento da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore.

In caso di perdita di tali requisiti da parte dei SUBAPPALTATORI sopra indicati, l’APPALTATORE si impegna alla loro immediata sostituzione con altri soggetti che dovranno essere preventivamente autorizzati dal COMMITTENTE.

Qualora l’APPALTATORE non osservasse tale obbligo di sostituzione, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO secondo quanto previsto all’articolo  “Risoluzione del Contratto e recesso” delle Condizioni Generali.

# 6.	AREA DEI LAVORI O CANTIERE

6.1	AREA DI CANTIERE

Si conviene che l'AREA DI CANTIERE (da intendersi l’area sulla quale l’APPALTATORE predispone mezzi e, opere e personale per l’esecuzione dei LAVORI) verrà individuata e messa a disposizione dell'APPALTATORE a cura del GESTORE DEL CONTRATTO, nei tempi pattuiti e con le modalità in uso presso il SITO.

6.2	AREA DEI LAVORI

La consegna dell’AREA DEI LAVORI (da intendersi l’area dove l’APPALTATORE esegue i LAVORI a fronte del CONTRATTO) avverrà mediante la redazione del "Verbale di Consegna Area ed Inizio Lavori" che sarà sottoscritto dalle PARTI e che conterrà la data di inizio dei LAVORI confermata e/o aggiornata rispetto a quanto pattuito in fase di Kick-Off Meeting (K.O.M.) e/o nel CONTRATTO.

Da tale data decorreranno i termini di avanzamento e di completamento dei medesimi, conformemente a quanto previsto nel CONTRATTO. Resta convenuto che, per l'effettuazione su AREE DEI LAVORI diverse, sarà redatto un verbale per ciascuna AREA DEI LAVORI interessata.

In caso di LAVORI suddivisi in lotti e gli interventi avvenissero in date diverse, la consegna dell’AREA potrà avvenire anche separatamente per ciascun lotto di LAVORI ed in tempi diversi; in questo caso i "Verbali di Consegna Aree ed Inizio Lavori" per singolo lotto ed i “Verbali di FINE LAVORI” per singolo lotto, verranno redatti rispettivamente per ciascun lotto.

# 7.	PREZZI

7.1    I LAVORI vengono appaltati “a misura" o “a corpo" e sono indicati nell’Allegato A “Elenco Prezzi e Tariffe”.

I prezzi quotati nel CONTRATTO s'intendono fissi ed invariabili fino al termine dei LAVORI, anche se dovessero intervenire variazioni nei costi dei materiali e della mano d’opera durante il periodo di esecuzione dei LAVORI.

L’APPALTATORE dichiara che nello stabilire i prezzi ha tenuto conto di tutti gli oneri e gli obblighi precisati nel CONTRATTO e nei richiamati documenti di riferimento.

I prezzi quotati nel presente CONTRATTO s’intendono quindi accettati dall’APPALTATORE a suo rischio, in base ai suoi calcoli, stime, indagini ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua dell’entità e delle caratteristiche dei LAVORI, delle condizioni locali in cui saranno eseguiti, e comunque risultassero le condizioni reali rispetto a quelle previste.

I prezzi si intendono quindi accettati dall’APPALTATORE per un’esecuzione a perfetta regola d’arte dei LAVORI senza riserva alcuna.

L’APPALTATORE dichiara inoltre di avere acquisito tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dei prezzi, anche in relazione alle normali condizioni di operatività all’interno del SITO, dell’AREA DI CANTIERE e dell’AREA DEI LAVORI, e con particolare riguardo a tutte le potenziali cause di inefficienza, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- saltuarietà degli interventi;

- tempestiva disponibilità in caso di chiamata;

- interruzione dei lavori in corso per interventi di emergenza;

- lavori di piccola entità;

- lavori in quota e/o in luoghi di lavoro di accesso non agevole;

- inoperosità per rilascio PERMESSI DI LAVORO e/o messa in sicurezza degli impianti.

7.2    Lavori “a misura" – Contabilizzazione

Per l'esecuzione dei LAVORI “a misura" l'APPALTATORE verrà compensato sulla base dei prezzi unitari contrattuali in EURO riportati nell’Allegato "Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi” e moltiplicati per le quantità eseguite, rilevate ed approvate dal COMMITTENTE.

Si concorda fin d'ora quanto segue:

I volumi e le quantità di attività riportate nel Computo Metrico Estimativo fornite dal COMMITTENTE sono state partecipate all'APPALTATORE a mero titolo indicativo; la contabilizzazione finale sarà basata sulle quantità effettivamente eseguite.

Le quantità di attività e prestazioni da contabilizzare dovranno essere preventivamente accertate e concordate in contraddittorio con il Delegato Lavori/GESTORE DEL CONTRATTO del COMMITTENTE e devono trovare riscontro in documenti e supporti cartacei (brogliacci, schizzi, ecc.).

Tutti gli oneri per le attività, nolo di mezzi ed attrezzature e forniture non presenti nell'elenco prezzi Computo Metrico Estimativo sopra richiamato ma descritti come scopo del "Lavoro" dall'APPALTATORE nel progetto, nelle tavole, negli allegati, nelle Condizioni Generali e nel testo del CONTRATTO, sono già compresi ed inclusi nei singoli prezzi contrattuali.

Si precisa inoltre che tutti i materiali necessari, ove non espressamente indicato, sono di fornitura dell'APPALTATORE ed il relativo costo è incluso nei prezzi contrattuali.

7.3   Prezzi “a corpo" - Contabilizzazione

I prezzi “a corpo" verranno contabilizzati secondo i modi ed i tempi stabiliti all'Art. 8 "Pagamenti".

7.4    Forniture

Eventuali forniture a piè d'opera di materiali particolari e non previsti nei prezzi di cui alle varie attività del CONTRATTO,  dovranno essere espressamente richieste ed autorizzate per iscritto dal COMMITTENTE.

I materiali così forniti verranno liquidati con i prezzi esposti in fattura dei subfornitori (IVA esclusa), maggiorati del …..%  (………%) per oneri di trasporto, spese generali, utili e quant'altro necessario.

7.5    In merito ai metodi di misurazione

Premesso che tutte le quantità necessarie alla predisposizione della contabilità, come già indicato al successivo Art. 8.1, dovranno essere sempre preventivamente approvate dal COMMITTENTE, si conviene che, in mancanza di riferimenti o precise indicazioni nei documenti contrattuali, per le misurazioni si adotteranno le seguenti modalità:

- Le quantità verranno calcolate rilevando le dimensioni reali dei LAVORI eseguiti e dovranno essere riportate, per quanto possibile, su piante/disegni/schizzi finali del tipo "as built" per l'approvazione del COMMITTENTE.

- Invece, nel caso di eventuali scavi, reinterri e rilevati non verranno misurati i volumi dei cumuli di materiale scavato oppure il volume del materiale da reinterrare/posare ma, al contrario,  si farà riferimento ai volumi geometrici di scavo/reinterro.

- Per le attività da contabilizzare con unità di peso (es.rifiuti, etc.) si farà riferimento al FIR, "bindello peso" o ai documenti equivalenti degli eventuali impianti di smaltimento/trattamento utilizzati;

- Nel caso di costruzione e montaggio di manufatti a disegno emessi per costruzione (carpenterie, grigliati, ferri di armatura, piping, etc.) si farà riferimento, se non possibile il peso con “bindello”, alle quantità teoriche desunte dai disegni stessi;

- Gli sfridi di lavorazione, sovrapposizioni e sormonti non verranno conteggiati.

# 7.6  Tributo speciale legge n°  549 del 28/12/1995  (applicabile solo per le discariche)

Si precisa che il tributo speciale per il deposito in discarica dei RIFIUTI solidi previsto dalla Legge n° 549 del 28/12/1995 e successive modifiche e/o aggiornamenti si intende a carico del COMMITTENTE, escluso l’eventuale compilazione ed il disbrigo delle relative pratiche nonche' l'effettuazione del pagamento del citato tributo che si intendono a cura dell’APPALTATORE.

Il pagamento sarà riferito al peso del RIFIUTO riscontrato a destino, così come prescrive la normativa vigente.

Ai fini del rimborso, l'APPALTATORE dovrà esibire in fattura l’importo del tributo in una riga separata.

Il rimborso all’APPALTATORE del pagamento effettuato verra' eseguito come previsto all’Art.”Pagamenti” e sara' comunque subordinato alla presentazione della 4^ copia del F.I.R. con l’indicazione in fattura dei moduli di acquisizione (MDA) comunicati con i SAL mensili.

Oppure

all’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema al COMMITTENTE, della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o di SMALTIMENTO.

In ogni caso, ai fini di un eventuale controllo, il COMMITTENTE si riserva il diritto di chiedere all'APPALTATORE  copia dei bollettini dei versamenti effettuati come previsto dalla citata Legge, nonché altra documentazione.

# 8.	PAGAMENTI

Con riferimento all'Art. "Pagamenti" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

8.1	I pagamenti a fronte del CONTRATTO saranno effettuati in Euro a 60 giorni data fattura. (v. Nota)

Nota: la presente clausola 8.1 riporta 60 giorni data fattura come previsto nel regime privatistico; è bene chiarire però che laddove ci siano contratti in regime pubblicistico il buyer dovrà modificare la clausola inserendo 30 giorni data fattura)

In particolare l’APPALTATORE dovrà:

- dimostrare l’avvenuta  accettazione del CONTRATTO;

- dimostrare l’avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi, per il proprio personale e per quello dell’eventuale SUBAPPALTATORE.

- dimostrare l’avvenuto pagamento dei costi per la sicurezza ai propri SUBAPPALTATORI (D.Lgs 81/2008). Il COMMITTENTE potrà richiedere copia delle relative fatture.

8.2 Attività a misura

Con riferimento alle attività da contabilizzarsi a misura di cui all'Art. 7.2 del CONTRATTO, il pagamento dei LAVORI sarà effettuato su S.A.L. mensili. E' fatto obbligo all'APPALTATORE di presentare i S.A.L. relativi ai LAVORI eseguiti nel mese di riferimento

8.3 Attività a corpo

Con riferimento alle attività da contabilizzarsi a corpo il pagamento dei LAVORI sarà effettuato mensilmente secondo % percentuali di avanzamento concordate fra le PARTI, ad eccezione di:

8.3.1 Dei prezzi dei punti ……………………… [inserire rif. articolo Mob e Demob Cantiere] del Computo Metrico Estimativo allegato che saranno contabilizzati al 50% al completamento dell'installazione dell'impianto cantiere ed il 50% allo smobilizzo cantiere per fine LAVORI.

8.3.2 Degli oneri per la fornitura dell'energia elettrica al cantiere operativo che saranno contabilizzati ..........……..

8.3.3 Degli oneri per .....(altri oneri, es. canoni noleggio impianti, etc) che saranno contabilizzati ..........

========================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

La seguente formulazione in alternativa o in aggiunta alla precedente va utilizzata nel caso di pagamenti  a milestones.

8.4  Attività a corpo (Milestones)

Il pagamento dei LAVORI sarà effettuato in base al raggiungimento dei seguenti eventi (milestones) concordati tra l’APPALTATORE e il COMMITTENTE:

- milestones 1 [indicare percentuale %]

- milestones 2 [indicare percentuale %]

gli importi saranno calcolati sulla base dell’incidenza per evento così come definita nella “Tabella milestones / incidenza per fatturazione servizi” - Allegato G al presente CONTRATTO.

...........................

===========================================

8.5 Oneri sicurezza

8.5.1.

L’importo dei costi relativi al “PSC” saranno liquidati sulla base di Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), previa approvazione del CSFE (ove previsto).

8.5.2.

L’importo dei costi relativi al “DSSC” saranno liquidati sulla base di Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), previa approvazione del Sorvegliante minerario (ove previsto).

8.5.1.

Per la quantificazione dei Costi interferenziali della Sicurezza (DUVRI) si rimanda al successivo Art. 11 "Salute Sicurezza Ambiente".

8.6	La maggiorazione del tasso di interesse è pari a 3,5 %.  (v. Nota)

(Nota: la presente clausola 8.2 è applicabile solo ai contratti in ambito privatistico)

8.7	Eventuali importi non espressi in Euro, addebitabili a fronte del CONTRATTO, saranno convertiti in detta valuta sulla base del cambio medio rilevato dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", relativo al mese in cui i LAVORI sono stati effettuati.

8.8	Pagamenti a S.A.L. relativi alle attività di trasporto/SMALTIMENTO

8.8.1	Per operazioni di SMALTIMENTO D9, D13, D14, D15 o operazioni di RECUPERO R13, qualora l’attività  venga effettuata in impianto diverso da quello dove avvengono le operazioni di SMALTIMENTO/RECUPERO finali, il pagamento sarà effettuato:

Per il 50% del valore del S.A.L., a condizione che venga allegata alle fatture inerenti le operazioni di SMALTIMENTO dei RIFIUTI la 4^ copia del F.I.R. firmata e datata in arrivo dal destinatario degli impianti autorizzati al trattamento/SMALTIMENTO e depositi preliminari.

Oppure

o all’invio da parte del destinatario mediante il SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema al COMMITTENTE, della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o di SMALTIMENTO alla casella di posta elettronica del produttore.

8.8.2	Per il restante 50% del valore del S.A.L.: a condizione che l’APPALTATORE prima di emettere fattura abbia già consegnato al COMMITTENTE il  CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO.

8.8.3	In caso di SMALTIMENTO diretto su impianti finali:

per il 100% del valore del S.A.L., a condizione che venga allegata alle fatture inerenti le operazioni di SMALTIMENTO dei RIFIUTI la 4^ copia del F.I.R. firmata e datata in arrivo dal destinatario degli impianti finali e/o modulo 1/B firmato e datato dagli impianti di SMALTIMENTO esteri finali.

Oppure

all’invio da parte del SISTRI, della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o SMALTIMENTO alla casella di posta elettronica del produttore.

In ogni caso dovrà essere consegnato il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO.

8.8.4	Per gli SMALTIMENTI all’estero, oltre alla 4^ copia del F.I.R.,

Oppure

oltre all’invio da parte del SISTRI, della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o SMALTIMENTO alla casella di posta elettronica del produttore,

dovrà essere consegnato anche il Modulo 1/B timbrato e firmato.

8.9	Sospensione dei pagamenti

Rimane inteso che la mancanza della documentazione di cui sopra determinerà la sospensione dei pagamenti.

8.10	Alla scadenza del CONTRATTO, il pagamento dell'ultimo S.A.L. sarà subordinato alla restituzione, nelle originarie condizioni di praticabilità e pulizia certificate ad inizio del CONTRATTO, dell'AREA DEI LAVORI assegnata all'APPALTATORE ed allo sgombero di qualsiasi altro mezzo o attrezzatura di proprietà dell’APPALTATORE presente nell'AREA DEI LAVORI. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza contrattuale senza che l'APPALTATORE abbia liberato l'AREA DEI LAVORI, il COMMITTENTE potrà procedere per proprio conto alla rimozione dei materiali che occupano l'area e per la successiva rottamazione; i costi relativi a tali operazioni saranno addebitati all'APPALTATORE e nessun onere potrà essere richiesto dall'APPALTATORE al COMMITTENTE per i danni eventualmente subiti per il materiale rimosso.

8.11	Pagamento tributo speciale

Vedi precedente Art. denominato “Tributo speciale legge n. 549 del 28/12/1995”.

8.12	Conguaglio per differenza peso a destino

Resta inteso che nel caso in cui il peso a destino discosti più del 1% max sul singolo carico, saranno effettuate le verifiche per accertarne le cause, sulle differenze accertate saranno eseguite le rettifiche contabili a conguaglio.

========================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

La seguente formulazione va utilizzata nel caso di contratti con tariffa a forfait per allestimento cantiere.

…..     Prezzo allestimento cantiere

Il prezzo per l'allestimento / sgombero cantiere (EURO _________) sarà contabilizzato per il 50% con il primo SAL relativo allo SMALTIMENTO RIFIUTI e per il rimanente 50% allo sgombero del cantiere.

========================================

========================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER:

Con riferimento all’Art. “GARANZIE ASSICURATIVE E BANCARIE” delle Condizioni Generali, nel caso di richiesta di garanzia, utilizzare la seguente clausola:

…..   Garanzia

# Per la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali e a copertura dell'eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento (per inesatto adempimento è da intendersi anche il mancato pagamento degli importi previsti all’Art. Penali), l'APPALTATORE dovrà consegnare al GESTORE DEL CONTRATTO, prima dell’inizio delle attività “in campo” da parte dell’APPALTATORE, una garanzia globale a favore del COMMITTENTE e del tipo “a prima richiesta e senza eccezioni” di EURO ____________,00 (______________ Euro), corrispondente al 10% (dieci percento) del valore del CONTRATTO, da svincolare nei tempi e con le modalità previsti al successivo Art. “CONTROLLI E COLLAUDI – OBIETTIVI DI BONIFICA”.

In ogni caso, la garanzia non verrà restituita fino all’avvenuto pagamento di eventuali penali contrattuali.

Detta garanzia dovrà essere redatta secondo quanto previsto all’Art. “Garanzie assicurative e bancarie” delle Condizioni Generali nonchè nella forma e nei contenuti previsti nei modelli predisposti dal COMMITTENTE e allegati al CONTRATTO.

Nel corso di validità del CONTRATTO, nel caso di incremento dell’importo contrattuale e su espressa richiesta del COMMITTENTE, l’APPALTATORE si impegnerà ad incrementare l’importo della garanzia nella misura richiesta dal COMMITTENTE stesso.

=======================================

# 9.	MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Con riferimento all’Art. “Modalità di pagamento e fatturazione” delle Condizioni Generali, le fatture dovranno essere inviate con modalità telematica secondo le indicazioni disponibili sul sito internet al seguente link: https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori.

==============================

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Nel caso in cui il fornitore non sia italiano (azienda non registrata in Italia e che non fatturerà con partita IVA italiana), seguire le indicazioni riportate al paragrafo “Modalità di pagamento e fatturazione” dell’Annesso 1 alla Guida Operativa “Utilizzo delle Clausole Standard”.

==============================

# 10.	PENALI

Con riferimento all’Art. “Penali” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono che in caso di ritardo nel completamento dei LAVORI rispetto al termine contrattualmente convenuto all’Art. “Programma dei LAVORI” che segue, per motivi imputabili all’APPALTATORE e/o a suoi SUBAPPALTATORI, l’APPALTATORE stesso dovrà pagare al COMMITTENTE le penalità da computarsi come segue:

===================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Scegliere una fra le seguenti formulazioni:

Clausola n. 1

0,…… (zero virgola ……..percento) dell’importo presunto del CONTRATTO, calcolato ai prezzi contrattuali per le rispettive quantità stimate nel Computo Metrico, per giornata intera  di ritardo fino al raggiungimento del massimale pari al 10% (dieci percento) dell’importo presunto stesso.

Clausola n. 2 (vedi nota)

Euro ………(………) per giornata intera di ritardo fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro ……….. (………), corrispondente al tempo massimo di ritardo di ……… (………) di calendario.

(nota): calcolare il tempo massimo di ritardo in proporzione del 10% dell’importo presunto del Contratto.

=====================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Se ritenuto opportuno, inserire la seguente formulazione:

Le penali potranno essere applicate fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale.

=====================================

Il COMMITTENTE emetterà all’APPALTATORE formale nota di addebito (fattura) relativa all’importo della penale applicata.

In caso di mancato pagamento della nota di addebito (fattura) da parte dell’APPALTATORE il COMMITTENTE potrà escutere la Garanzia di cui al precedente Articolo 8.

# 11.	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Con riferimento all'Art. “Salute, Sicurezza e Ambiente” delle Condizioni  Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

(La seguente formulazione è applicabile per lavori/servizi downstream)

Costi interferenziali della sicurezza

Ad integrazione di quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si precisa che, con riferimento alla “Scheda di identificazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione dell’Appaltatore”, nei prezzi contrattuali si intendono inclusi tutti i costi della sicurezza per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, ad eccezione di quelli inerenti alle seguenti precauzioni, sempre che le stesse non siano quantificabili a priori mediante la semplice analisi del DUVRI:

  - apprestamenti, quali ponteggi e trabattelli, eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo il rischio da interferenze (rimangono, pertanto, esclusi i costi afferenti ad analoghi apprestamenti necessari per l’esecuzione dei lavori/servizi secondo le norme di buona tecnica);

  - eventuali impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (se non disponibili quelli già presenti presso il luogo di lavoro del COMMITTENTE);

  - ulteriori misure di prevenzione e protezione, regolate da procedure appositamente emesse per specifici interventi (p.es.: uso di autorespiratori, attività di assistenza per LAVORI/SERVIZI in spazi confinati, ecc);

  - eventuali inoperosità di personale dell’APPALTATORE, conseguente a revisione dei programmi di lavoro, scaturita da ulteriori azioni di coordinamento tra COMMITTENTE e APPALTATORE e finalizzata all’eliminazione di interferenze non prevedibili in sede di pianificazione dell’intervento.

Questi saranno remunerati in accordo agli specifici prezzari, parte integrante del CONTRATTO, ed ai relativi coefficienti di adeguamento pattuiti tra le PARTI.

Costi del lavoro

Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali, l’APPALTATORE dichiara di avere incluso nei prezzi pattuiti anche tutti gli oneri salariali, contrattuali, contributivi ed assicurativi stabiliti dalla normativa in vigore, delle tasse, spese generali ed utili d’impresa, degli oneri ed obblighi previsti nel CONTRATTO, di costi di eventuali rimborsi di spese, tempo di viaggio e trasferimento del personale, di mezzi d’opera e attrezzature necessari per la realizzazione delle opere finite a regola d’arte, oneri relativi all'attrezzatura personale ed agli indumenti di lavoro e di sicurezza, rimanendo esclusi unicamente i costi indicati al successivo paragrafo “Oneri Particolari”.

(La seguente formulazione è applicabile per lavori/servizi downstream – Contratto Aperto)

Osservanza delle disposizioni del titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/2008

Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali e nell’Allegato “E” – Requisiti HSE-R, le PARTI stabiliscono quanto segue:

Eventuali maggiori oneri, derivanti dall'adozione delle misure contenute nel PSC e volte ad eliminare i rischi d'interferenza tra appaltatori operanti nell'AREA DEI LAVORI, saranno valutati con riferimento ai singoli interventi e remunerati a fronte dei rispettivi ORDINI DI LAVORO. Ogni onere derivante dall'adozione d'ogni altra misura di sicurezza risulta già compreso nei prezzi contrattuali e nelle clausole relative.

Tali maggiori oneri saranno riconosciuti mediante i seguenti articoli:

11.2.a	ANALISI ED ACCETTAZIONE DEL PSC

Gli oneri legati all'analisi, accettazione del PSC e predisposizione del piano di formazione ed informazione, saranno compensati con l'importo a corpo di: ……… euro

11.2.b	ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Gli oneri legati all'elaborazione del piano operativo di sicurezza saranno compensati con l'importo a corpo di: ………………………… euro.

11.2.c	FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO

Per il personale operativo, coinvolto negli appositi corsi di formazione ed informazione, le ore impiegate saranno computate sulla base del registro di presenza all'intervento formativo assumendo come costo orario di riferimento quello del lavoratore di 4° livello, assoggettato al relativo coefficiente correttivo, e compensate con l'importo a corpo:  ……………… euro

11.2.d	PRESIDIO IN CAMPO DEL PREPOSTO ALLA SICUREZZA IN CANTIERE

Le prestazioni del PREPOSTO alla sicurezza saranno compensate con il seguente importo forfetario, che sarà riconosciuto per l'effettiva durata di ciascun evento realizzato nel rispetto del D.Lgs. stesso e oggetto di apposito ORDINE DI LAVORO: ……………… euro.

I supporti contabili necessari alla valutazione economica di tali articoli saranno sottoposti al benestare del soggetto incaricato dal COMMITTENTE.

# 12.	ONERI DEL COMMITTENTE

A integrazione dell’Art. “Oneri del Committente” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Gli oneri di seguito elencati costituiscono un elenco indicativo di carattere generale. Sarà cura del Buyer integrarlo o modificarlo di volta in volta in accordo alle specificità dell’appalto.

=================================================

Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri/obblighi:

-	Assunzione del ruolo di NOTIFICATORE in caso di esportazione di RIFIUTI all’estero, con firma del Modello IA e dei Modelli IB e pagamento delle fideiussioni.

-	Consentire l’agibilità delle vie di accesso all’AREA DEI LAVORI.

- Analisi di caratterizzazione dei RIFIUTI.

- Emissione dei PERMESSI DI LAVORO, autorizzazioni varie per l'entrata nel SITO del personale, degli automezzi e delle attrezzature di supporto.

- Messa a disposizione del bilico del SITO per la pesata degli automezzi, da effettuare prima e dopo il carico dei RIFIUTI per la definizione dei pesi dei materiali realmente ritirati. Nei casi in cui non sia possibile effettuare la pesa in situ, il peso sarà verificato a destino. Eventuali differenze di peso a destino sono disciplinate nel precedente Art. 8.7.

- Compilazione dei FORMULARI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

- Tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei RIFIUTI.

- Dall’entrata in vigore del SISTRI il DELEGATO ai fini del SISTRI del COMMITTENTE compilerà la Scheda SISTRI Produttori di cui all’Allegato III del DM 17/12/09 e s.m.i. entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione dei RIFIUTI. Qualora sia prevista anche attività di movimentazione, il DELEGATO ai fini del SISTRI del COMMITTENTE compilerà anche una nuova scheda SISTRI “Area Movimentazione” per RIFIUTI pericolosi, almeno 8 ore prima che si verifichi l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.

- Scheda ADR, se necessaria.

- Eventuale attribuzione del Ruolo di NOTIFICATORE all'APPALTATORE.

- quant’altro previsto, nell’ANNESSO TECNICO/SPECIFICA TECNICA e/o nella Documentazione Tecnica di cui agli Allegati D ed E.

================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Il punto successivo relativo alla somm.ne delle utilities è da applicare nel caso in cui l’onere sia previsto a carico del COMMITTENTE, viceversa eliminare la clausola.

Somministrazione - Fornitura delle Utilities di tipo e quantità disponibili nell'area dei LAVORI e cantiere, nei punti di utenza esistenti.

=================================================

12.1	Per i RIFIUTI da smaltire all’estero, il COMMITTENTE, quando NOTIFICATORE, dovrà svolgere tutte le azioni richieste dalla normativa di riferimento finalizzate alla predisposizione del dossier transfrontaliero (gestione dei rapporti con l'Autorità di Spedizione estera, trasportatori e impianti di SMALTIMENTO), predisponendo quanto necessario per la regolare esecuzione del SERVIZIO di SMALTIMENTO dei RIFIUTI presso uno stato estero come richiesto dalla normativa di riferimento, ed eseguendo le disposizioni previste dal DM 17/12/09 e s.m.i. ove applicabili. In particolare, il COMMITTENTE inserirà nel SISTRI in formato pdf il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei RIFIUTI effettuata, restituito dall’impianto di destinazione, di cui all’art. 5 comma 9 del DM17/12/09.

# 13.	ONERI DELL'APPALTATORE

a)	A integrazione dell’Art. “Obblighi e Oneri dell’Appaltatore” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue.

L’APPALTATORE dovrà provvedere a quanto di seguito riportato:

- spese per viaggi, trasporti locali, vitto ed alloggio per il personale dell'APPALTATORE;

- spese per il trasporto e le assicurazioni per i materiali di fornitura dell'APPALTATORE, per gli impianti, per le attrezzature,  e i mezzi di trasporto necessari per l'esecuzione dei LAVORI;

- fornitura di tutte le attrezzature operative ed ausiliarie comprese le relative manutenzioni, riparazioni, revisioni e ricambi;

- fornitura di tutte le opere di segnalazione e sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- pulizia di tutti gli automezzi impiegati, prima dell'esecuzione di ogni singola attività richiesta dal COMMITTENTE;

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

La successiva formulazione relativa alla somm.ne delle utilities è da applicare nel caso in cui l’onere sia previsto a carico dell’APPALTATORE, viceversa eliminare la clausola:

E’ a carico dell’APPALTATORE ogni onere relativo alla somministrazione/fornitura delle utilities necessarie per l’esecuzione dei LAVORI.

==================================================

b)	Sono a carico dell'APPALTATORE ed inclusi nei prezzi contrattuali i seguenti oneri (l'elencazione deve intendersi solo esemplificativa e non esaustiva):

- Realizzazione del cantiere, suo mantenimento in efficienza ed a norma e lo sgombero a fine LAVORI

- L'esecuzione di pre-scavi e saggi eseguiti a mano, atti a verificare la presenza di servizi interrati prima di procedere all'esecuzione dei LAVORI con la massima sicurezza.

- Il costo delle assicurazioni di cui all’Art. 16 del presente CONTRATTO.

- La guardiania dei materiali ed attrezzature dell'APPALTATORE.

- La manodopera, le apparecchiature, i mezzi (inclusi quelli di sollevamento ed eventuali motogeneratori/motosaldatrici/ motopompe), gli attrezzi e i materiali di consumo necessari per l'esecuzione dei LAVORI.

- La preparazione di tutti i certificati dei materiali e l'esecuzione di tutte le prove richiesti sugli stessi e/o sulle opere dai documenti e allegati al Contratto o prescritti dalle normative di legge, inclusa anche la fornitura di strumenti, apparecchi ed opere necessarie all'esecuzione delle prove.

- L'adattare quanto rilevato dalla documentazione tecnica alle reali condizioni di esecuzione dei lavori in campo (in particolare anche la verifica in opera delle quote e dimensioni indicate a disegno), prima dell'esecuzione dei LAVORI o installazioni e l'esecuzione di eventuali aggiustaggi e modifiche ai materiali eventualmente prefabbricati per adattarli alle reali dimensioni e posizioni verificate in campo nonché l'onere dovuto alla modifica dei disegni relativi.

- L'illuminazione delle aree dei LAVORI, se necessaria per ragioni di sicurezza.

- La pulizia giornaliera delle aree dei LAVORI, delle strade e delle aree di cantiere.

- Esecuzione della contabilità dei LAVORI.

- Quant’altro previsto, nell’ANNESSO TECNICO/SPECIFICA TECNICA e/o nella Documentazione Tecnica di cui agli Allegati D ed E.

- L’APPALTATORE garantisce la conformità del materiale utilizzato nell’ambito dei LAVORI di bonifica/demolizione (es. per la realizzazione di riempimenti/rilevati/reinterri) alla normativa ambientale, in particolare al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. previa eventuale analisi effettuata in contraddittorio con il COMMITTENTE.

In particolare, dovranno essere rispettati i valori limite di cui alla Tabella 1 ”Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare” Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, pertanto, a seconda della specifica destinazione d’uso dell’area oggetto dei LAVORI, i valori limite previsti dalla colonna A “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale” o dalla colonna B “Siti ad uso Commerciale e Industriale”.

- L’APPALTATORE, per i materiali da costruzione compresi i materiali di cava, si obbliga a  consegnare rilasciare al COMMITTENTE la Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata dal produttore/fabbricante dei materiali secondo quanto disposto nel Regolamento UE 305/2011  (Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Il punto successivo è da inserire qualora sia applicabile la Legge 5 Novembre 1971, N. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica:

- Ai sensi della Legge 5 Novembre 1971, N. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,  l’APPALTATORE nominerà un proprio Direttore dei Lavori quale Responsabile della realizzazione dei LAVORI in accordo al progetto ed alla regola dell'arte ai sensi della Legge 1086/71 relativa alle eventuali opere e strutture in cemento armato.

==================================================

c)	Salvo errori di progettazione e/o di esecuzione dell'APPALTATORE, si intendono esclusi dal CONTRATTO gli oneri a carico dell'APPALTATORE derivanti da quanto segue::

- Rifacimenti, e/o modifiche e/o correzioni sia della documentazione di progetto sia delle opere, come evidenziate nel progetto, e/o nuove opere, inclusi i costi di eventuale fermo- impresa, salvo errori di progettazione e/o di esecuzione dell'APPALTATORE, che derivassero da:

- Richieste di modifiche al progetto da parte di Autorità locali, Ministeriali, Regionali ed altri nella fase di concessione delle autorizzazioni od in fase successiva.

- Richieste di modifiche al progetto da parte dei collaudatori, sia in corso d'opera sia in fase di certificazione e/o collaudo finale.

- Richieste del COMMITTENTE per soluzioni tecniche di percorso e di realizzazione delle opere, diverse da quelle di progetto.

- Se l'esigenza di provvedere a modifiche al progetto e/o a mezzi d'opera diversi, si evidenziasse ad opere già eseguite od in corso di esecuzione, con conseguente necessità di rifacimento di queste opere, i costi di tali opere già eseguite verranno comunque riconosciuti, se i relativi prezzi sono previsti nel CONTRATTO. In caso contrario l'APPALTATORE formulerà la propria offerta che verrà trattata con l'Unita' APPBO (Approvvigionamenti Bonifiche) di Syndial.

d)	Oneri Particolari

Non sono inclusi nelle condizioni economiche del precedente Art. “PREZZI” i seguenti oneri, che saranno remunerati mediante gli specifici compensi qui di seguito riportati:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

13.1	Requisiti dell’APPALTATORE

Ad integrazione dell’Art. “Requisiti dell’Appaltatore” delle Condizioni Generali, l’APPALTATORE dovrà svolgere i LAVORI nel pieno rispetto delle cautele previste dalla legge e dalla buona prassi assumendo, dalla presa in consegna dei RIFIUTI, tutti i rischi e le responsabilità per spandimenti, lesioni a persone, o danni a persone e/o cose e all'ambiente

L’APPALTATORE dichiara di aver ottemperato alle procedure di iscrizione al SISTRI secondo quanto stabilito dal DM 17/12/09 e s.m.i. ove applicabili alla propria attività.

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nel presente Articolo e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l’effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti indicati nel presente Articolo il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’Art. “Risoluzione del Contratto” ” delle Condizioni Generali.

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Ove applicabile, inserire la seguente formulazione:

L’APPALTATORE assume il ruolo di DETENTORE per la gestione dei RIFIUTI ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. c).

=================================================

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Ove applicabile, inserire la seguente formulazione:

L’APPALTATORE assume il ruolo di INTERMEDIARIO per la gestione dei RIFIUTI ai sensi dell'Art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: pertanto è iscritto all'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI per la cat. 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” al n°______.”

=================================================

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Valutare di volta in volta se inserire la seguente formulazione:

Inoltre l’APPALTATORE è iscritto all'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI per la cat. 10 “Bonifica di siti e beni contenenti amianto” al n°______.

=================================================

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Valutare di volta in volta se inserire la seguente formulazione:

Inoltre l’APPALTATORE è iscritto all'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI per la cat. 9 “Bonifica di siti” al n°______.

=================================================

Pertanto è responsabile di:

- rispettare le disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda le protezioni dei lavoratori e dell'ambiente di cui al D. Lgs 257/2006;

- eseguire i LAVORI nel rispetto di quanto previsto dal CONTRATTO e dal piano di lavoro;

- aver effettuato la notifica all'Organo di Vigilanza ai sensi del D.LGS. 81/2008;

- attuare particolari misure di protezione e prevenzione di cui al D.LGS. 81/2008 e D. Lgs 257/2006;

- avvalersi di ditte autorizzate per le operazioni di trasporto e smaltimento di r.c.a..

=============================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

In caso di CONTRATTO soggetto alla disciplina di cui al Dlgs 50/2016 aggiungere la seguente frase:

L’APPALTATORE per tutta la durata del CONTRATTO deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs  n. 50/2016 e s.m.i..

==================================================

13.2	Accesso presso il SITO del COMMITTENTE del personale dell’APPALTATORE

Prima dell’inizio dei LAVORI, per l’autorizzazione all’ingresso del proprio personale nel SITO, l’APPALTATORE dovrà dimostrare di aver ottemperato alle disposizioni impartite dal GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” ed a quanto stabilito nelle Condizioni Generali agli Articoli “Requisiti dell’Appaltatore” e “Personale dell’Appaltatore”.

13.2.1	Ad integrazione di quanto sopra previsto, l’avvio delle attività di cui al CONTRATTO è condizionato all’inoltro da parte dell’APPALTATORE (e per ogni Impresa costituente l’RTI e per ogni singolo SUBAPPALTATORE) al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”, della documentazione, attestante la verifica dell’idoneità tecnico professionale, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008).

13.2.1.1 L’APPALTATORE, per sè e per i suoi SUBAPPALTATORI, e ogni Impresa costituente l’RTI dovranno esibire al GESTORE DEL CONTRATTO almeno:

- In caso di applicabilità del titolo IV in sostituzione andrà presentata la documentazione di cui all’allegato XVII ovvero Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, DURC e autodichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti di cui all’allegato XVII nel caso di cantiere con durata inferiore a 200-uomini giorno e che non comporti rischi particolari di cui all’allegato XI;

- autocertificazione dell’APPALTATORE (o lavoratori autonomi) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000; In Caso di applicabilità del titolo IV in sostituzione andrà presentata la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e non sono presenti i rischi di cui all’allegato XI, la documentazione di cui al punto b)è sostituita dal DURC e dalla autocertificazione sul contratto applicato.

- - DVRS (Documento di valutazione dei rischi specifico) per le attività oggetto dell’appalto, con evidenziati i rischi che possono generare interferenza con le attività del SITO e/o con la presenza di altre imprese.

- POS (Piano operativo sicurezza) [ove applicabile] aggiornato e redatto in conformità a quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008, nonché quelli degli eventuali SUBAPPALTATORI.

==================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER:

Solo per contratti relativi ai siti SYNDIAL, il buyer deve inviare all’APPALTATORE il modello di riferimento per la redazione del DVRS denominato “Contenuti minimi dei DVRS” che si trova come Allegato 1 alla Procedura Syndial HSE 015 “Gestione HSE dei contrattisti”.

===================================================

- Autocertificazione attestante le seguenti voci:

  - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

  - elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai lavoratori;

  - nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio., di evacuazione., di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

  - nominativo /(i) del /(i) rappresentante /(i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

  - attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs 81/2008;

  - elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs 81/2008;

  - iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori con indicazione del numero di iscrizione (ove applicabile);

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, emesso nei 90 gg precedenti la data del CONTRATTO;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art 14 del D.Lgs 81/2008;.

- copia dei tesserini di identificazione previsti dall’Art. 18,  comma 1,  lett. u)  del D.Lgs 81/2008;

- Polizze di Assicurazione previste nel CONTRATTO (v. Art. Assicurazioni);

- Elenco attrezzature e macchine operatrici (intestatario del mezzo/attrezzatura,eventuali contratti di nolo, conformità, verifiche di legge, manutenzione)

- Elenco mezzi per il trasporto del personale (libretti di proprietà, revisioni di legge,assicurazione, eventuali contratti di noleggio)

- Presenza personale extracomunitario (Autocertificazione del datore di lavoro attestante il regolare soggiorno in Italia del dipendente con rif. al permesso di soggiorno)

- attestati di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota;

- copie di patentini/abilitazione dei lavoratori (ove previsti);

- Elenco delle PES/PAV (Persone Esperte/ Persone Avvisate) per i lavori elettrici (ove ricorre) ai sensi delle Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27

==================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER:

Solo per contratti relativi ai siti SYNDIAL, aggiungere il seguente punto:

- Riscontro di avvenuta formazione/Informazione del proprio personale sui contenuti della RADIT inviata; tale documento deve riportare l’elenco e firma del personale informato/formato e le modalità con cui è stata effettuata la verifica di apprendimento.

===================================================

13.2.1.2	I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a)	specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

b)	elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione;

c)	attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs 81/2008;

d)	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

e)	L’ulteriore documentazione di cui al precedente Art. 13.2.1.1 ove applicabile (es. Polizze di Assicurazione previste nel CONTRATTO, Documentazione RADIT ecc.)

13.2.1.3	Altra documentazione da fornire in caso di assegnazione a RTI:

a)	Atto costitutivo del RTI;

13.2.1.4	In caso di subappalto il datore di lavoro COMMITTENTE verifica l'idoneità tecnico-professionale dei SUBAPPALTATORI con gli stessi criteri di cui al precedente punto 13.2.1.1;

13.2.1.5	In caso di subappalto il datore di lavoro dell’APPALTATORE verifica l'idoneità tecnico-professionale dei propri SUBAPPALTATORI con gli stessi criteri di cui al precedente punto 13.2.1.1;

13.2.1.6	Durante l’esercizio delle attività l’APPALTATORE avrà comunque l’obbligo di comunicare al COMMITTENTE tempestivamente e per iscritto ogni variazione rispetto a quanto già portato a conoscenza del COMMITTENTE al momento della originaria consegna della sopraelencata documentazione o di ogni suo successivo aggiornamento.

13.2.1.7	Il COMMITTENTE avrà comunque la facoltà di richiedere in ogni momento all’APPALTATORE la documentazione sopraccitata, od eventuale altra in aggiunta, da cui risulti che il personale dell’APPALTATORE e dei suoi SUBAPPALTATORI è regolarmente assunto, retribuito ed assicurato.

In particolare potrà essere chiesto di avere riscontro dell’idoneità tecnico professionale del personale impiegato dall’APPALTATORE e dai suoi SUBAPPALTATORI e la sua eventuale formazione/informazione circa i rischi specifici dell’ambiente di lavoro del COMMITTENTE.

13.3	Gestione RIFIUTI di produzione dell’APPALTATORE

A specificazione dell’Art. “Salute, Sicurezza e Ambiente” delle Condizioni Generali, premesso che l’APPALTATORE assumerà ogni onere derivante dall’applicazione della vigente legislazione in materia di gestione dei RIFIUTI, si precisa che in merito alla gestione dei materiali di risulta/RIFIUTI derivanti dal mantenimento e utilizzo di propri mezzi, attrezzature, dispositivi, nonché sfridi di materiale, residui di pulizia ecc., generati per effetto della propria attività, il ruolo di PRODUTTORE è assunto dall’APPALTATORE, il quale si obbliga ad effettuare ogni movimentazione e/o servizio dei materiali, all’interno del SITO o all’esterno, presso discariche o impianti di SMALTIMENTO autorizzati, secondo le disposizioni previste dalle norme in vigore in relazione alla natura e caratteristiche dei RIFIUTI e, per quanto attiene la movimentazione e la gestione dei RIFIUTI prodotti dall’UNITÀ LOCALE all’interno del SITO, secondo le disposizioni aziendali, nonché ottemperando alle disposizioni di cui al DM 17/12/09 e s.m.i..

13.4	Attrezzature di lavoro

E’ fatto divieto all’APPALTATORE di utilizzare qualsiasi attrezzatura del COMMITTENTE.

13.5	Gestione RIFIUTI

13.5.1	Attività a carico dell’APPALTATORE

Ad integrazione di quanto già previsto nelle Condizioni Generali, sono a carico dell'APPALTATORE e comprese nei prezzi contrattuali, le seguenti attività:

13.5.1.1 Confezionamento ed etichettatura, secondo le vigenti norme, dei RIFIUTI.

13.5.1.2 Carico dei RIFIUTI sui mezzi autorizzati/idonei al trasporto, fissaggio del carico sugli automezzi ed etichettatura degli stessi secondo la vigente legislazione.

13.5.1.3  Verifica della adeguatezza dei mezzi per il trasporto dei RIFIUTI, ivi compresi i dispositivi (chiavette USB e Black Box) previsti dal SISTRI, e che siano attrezzati per evitare spandimenti. Se tali eventi dovessero verificarsi, sarà a cura e spese dell’APPALTATORE ai sensi dell’art. 242 del D.L.gs 152/06 s.m.i provvedere all'immediata raccolta dei RIFIUTI ed alla relativa pulizia e bonifica della zona interessata, secondo le modalità di legge e le disposizioni aziendali, dando tempestiva comunicazione dell’evento al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”.

13.5.1.4  Consegna della 1° copia del F.I.R. per il trasporto, controfirmata dal Trasportatore, al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”.

Oppure

Consegna al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” copia della compilata e firmata Scheda Produttori di cui all’Allegato III del DM 17/12/09 e s.m.i..Per gli SMALTIMENTI all'estero copia del Modulo IB, nonché l’originale del CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO relativamente alle operazioni di SMALTIMENTO D9, D13, D14, D15 e alle operazioni di RECUPERO R13, qualora l’elaborazione di messa in riserva venga effettuata in impianto diverso da quello dove avvengono le operazioni di RECUPERO da R1 a R12.

13.5.1.5  Allestimento e smobilizzo del cantiere, qualora necessario, e delle attrezzature necessarie.

13.5.1.6 Verifica e controllo accurato della regolarità e validità delle autorizzazioni al trasporto e allo SMALTIMENTO e della regolare iscrizione al SISTRI dei SUBAPPALTATORI quali  INTERMEDIARI, trasportatori, ed impianti di SMALTIMENTO/RECUPERO (intermedi e finali), prima dell’uscita dal SITO di ogni singolo carico di RIFIUTI prodotti dall’UNITÀ LOCALE.

13.5.1.7 Riconsegna al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” della 4° copia del FORMULARIO DI IDENTIFCAZIONE RIFIUTI (F.I.R.) controfirmata e datata in arrivo dal responsabile dell'impianto di SMALTIMENTO di destinazione e della SCHEDA SISTRI di accettazione del RIFIUTO da parte del destinatario.

Oppure

Invio al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” della copia cartacea della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o di SMALTIMENTO, già inviata da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema al COMMITTENTE.

13.5.1.8 Consegna al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” del CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO  in originale / di avvenuto RECUPERO, con le seguenti informazioni:

1) I riferimenti ai documenti emessi dal SITO (F.I.R);

Oppure

1) I riferimenti di cui alla relativa scheda SISTRI produttore;

2) Il quantitativo ed il codice del Codice CER RIFIUTO

3) Numero di formulario	Data del trasporto

4) Peso del RIFIUTO in ingresso al centro di trattamento intermedio

5) Tipologia di trattamento intermedio D9,(D13, D14, D15, R13 ) e descrizioneCodice CER RIFIUTO prodotto dal trattamento intermedio.

6) Numero formulario emesso dal centro di trattamento intermedio

7) Data del trasporto del RIFIUTO

8) Impianto di SMALTIMENTO/RECUPERO (nome, ubicazione, cod. attività D o R)

13.5.1.9  Consuntivazione settimanale e redazione S.A.L. mensili (clienti e fornitori);

13.5.1.10 Implementazione del S.A.L. mensile su foglio misura, nel sistema informatico aziendale (SAP), ove richiesto;

13.5.1.11 Resta altresì stabilito che le eventuali inadempienze dell'APPALTATORE, che possano in qualche modo compromettere il suolo, l'acqua o l'aria nell'ambito del SITO del COMMITTENTE o all'esterno del medesimo, vedranno l'APPALTATORE unico responsabile verso le Autorità competenti ed in ogni caso l’APPALTATORE manleverà e terrà indenne quindi il COMMITTENTE da ogni pretesa o  richiesta di terzi e dell’Amministrazione Pubblica.

13.5.1.12   Deposito preliminare

Qualora si presentassero le condizioni per l'esercizio di Deposito Preliminare l'APPALTATORE dovrà darne comunicazione per iscritto al COMMITTENTE, il quale provvederà, ove già non disponga di adeguati spazi a ciò autorizzati, prontamente a richiedere alle Autorità Competenti, a propria cura ed onere, la relativa autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 208 o 210 del   D.Lgs 152/06.

Nel tempo intercorrente dalla data di domanda al rilascio dell'autorizzazione, l'APPALTATORE sarà tenuto ad eseguire i LAVORI che non necessitino l'autorizzazione al Deposito Preliminare e/o lo svolgimento dei quali non sia condizionato dal rilascio della autorizzazione stessa.

Ove l'autorizzazione non dovesse essere rilasciata nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, il COMMITTENTE potrà richiedere all’APPALTATORE la sospensione in tutto o in parte dei LAVORI per un termine da concordarsi congiuntamente, prorogabile sino ad un massimo di dodici mesi.

Decorso il termine suddetto senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il CONTRATTO si risolverà tacitamente, senza alcun onere a carico delle PARTI. Il COMMITTENTE corrisponderà all'APPALTATORE il corrispettivo per i LAVORI effettivamente eseguiti come da CONTRATTO.

13.5.2       Documenti di accompagnamento RIFIUTI

I RIFIUTI viaggeranno con il FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (F.I.R.) predisposto, compilato e firmato dal PRODUTTORE DEL RIFIUTO conformemente alla normativa vigente.

Oppure

con una copia cartacea della Scheda di Movimentazione di cui all’Allegato III del DM 17/12/09 e s.m.i..

A SMALTIMENTO/trattamento effettuato, l'APPALTATORE dovrà trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” la 4^ Copia del F.I.R. controfirmata e datata in arrivo dal destinatario (e copia del Modulo 1/B per gli SMALTIMENTI all'estero)

Oppure

copia della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o di SMALTIMENTO, già inviata da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema al COMMITTENTE. Al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” verrà altresì inviato il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO in originale, che riporta le seguenti informazioni:

a)I riferimenti ai documenti emessi dal SITO (F.I.R);

b)Il quantitativo ed il  CODICE CER del RIFIUTO conferito;

c)la data di presa in carico del vettore (anche se più di uno) e le sue generalità;

d)Il tipo di impianto autorizzato che ha ricevuto il RIFIUTO, la sua ubicazione e la titolarità;

e)Il tipo di trattamento del RIFIUTO eventualmente effettuato prima del suo invio al RECUPERO o allo SMALTIMENTO.

f)Il tipo di impianto autorizzato che ha effettuato il RECUPERO o lo SMALTIMENTO, la sua ubicazione e titolarità;

g)La data di avvenuto RECUPERO o SMALTIMENTO.

Il ricevimento, entro tre mesi dal conferimento dei RIFIUTI (sei mesi in caso di trasporto transfrontaliero), da parte del COMMITTENTE della quarta copia originale del formulario, con il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO per quei RIFIUTI inviati a trattamento chimico fisico, raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare e messa in riserva, indicate rispettivamente ai punti D9, D13, D14 D15 ed R13, esclude la responsabilità del PRODUTTORE/DETENTORE stesso per il corretto SMALTIMENTO degli stessi.

13.5.3      Trasporto dei RIFIUTI

Sono a carico dell'APPALTATORE e compresi nei prezzi del CONTRATTO le seguenti attività:

-	Acquisizione dai vettori e invio al GESTORE DEL CONTRATTO di fotocopia della carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dai vettori, circa la regolarità dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori;

-	Acquisizione dai vettori e invio al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” di fotocopia della Patente di Guida, Carta del Conducente, Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e, laddove applicabile, il Certificato di Formazione Professionale (CFP) dei conducenti che effettueranno il trasporto;

-	Adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel D.Lgs 81/2008 e dalle altre norme inerenti alla prevenzione degli infortuni e incidenti sul lavoro, alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore e alla prevenzione incendi;

-	Inserire nel proprio contratto con i vettori che saranno utilizzati nel corso delle attività oggetto del CONTRATTO, l’esplicita clausola contrattuale del rispetto degli articoli del Testo Unico della Strada (D.Lgs. n.285 del 1992) di seguito riportati:

•	Art.61-Sagoma limite.

•	Art.62-Massa limite.

•	Art.142-Limiti di velocità.

•	Art.164-Sistemazione del carico sui veicoli.

•	Art.167-Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

•	Art.168-Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

•	Art.174-Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

-	Esimersi dall’impartire al caricatore o al conducente alcuna indicazione o istruzione al trasporto che risulti incompatibile con il rispetto degli articoli del Testo Unico della Strada (D.Lgs. n.285 del 1992).

-	Allestimento e ripiegamento del cantiere, qualora necessario, e delle attrezzature necessarie;

-	Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per garantire la sicurezza del personale;

-	Pulizia (e bonifica se necessaria) dell'area di cantiere e della zona dei Lavori conseguenti a sversamenti dell’APPALTATORE;

-	Verifica prima della spedizione dei RIFIUTI che siano soddisfatte tutte le condizioni applicabili riportate nell’Allegato I e nell’Allegato II al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno del 22 Febbraio 2006;

-	La riconsegna della 4° copia del Formulario di Identificazione RIFIUTI (F.I.R.) controfirmata e datata in arrivo dal responsabile dell'impianto di SMALTIMENTO di destinazione.

Oppure

-	Invio al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” della copia cartacea della comunicazione di accettazione dei RIFIUTI da parte dell’impianto di RECUPERO o di primo destino (SMALTIMENTO, già inviata da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema al COMMITTENTE. /RECUPERO)/riconsegna della scheda di movimentazione firmata dal destinatario nei casi previsti dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.

-	In caso di conferimento di RIFIUTI all’estero, l’APPALTATORE provvederà quanto previsto all’Art. 13.5.3.2 seguente;

-	Consegna in originale del CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO, con tutti i dati richiesti (vedi Art. 13.5.1  successivo)

-	[ove applicabile] L’APPALTATORE assume il ruolo di DETENTORE per la gestione dei RIFIUTI ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. c).

-	L’APPALTATORE deve sincerarsi dell'accettazione dei RIFIUTI da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, sia obbligato a riportare il RIFIUTO all'insediamento di provenienza qualora il carico non venga accettato dall’impianto destinatario e che si sia  accertato che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del DM 17/12/09 e s.m.i.;

-	E' fatto obbligo all’APPALTATORE di comunicare tempestivamente al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” la mancata accettazione del RIFIUTO da parte dell’impianto di destinazione.

- 	L’APPALTATORE non utilizzerà mezzi e recipienti che hanno contenuto RIFIUTI pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i RIFIUTI devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei RIFIUTI contenuti e devono essere provvisti di: Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, Accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, Idonea etichettatura.

I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di RIFIUTI pericolosi devono essere sottoposti a trattamento di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare RIFIUTI diversi da quelli caricati precedentemente. Tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

-	L’APPALTATORE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del D. Lgs 152/06 non effettuerà il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di RIFIUTI pericolosi o di RIFIUTI pericolosi e non pericolosi che tra loro risultino incompatibili, ovvero suscettibili di reagire tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

- 	L’APPALTATORE non effettuerà il trasporto di RIFIUTI sullo stesso veicolo quando appartenenti a produttori diversi dal COMMITTENTE.

-	Il trasporto dovrà essere effettuato nel tempo più breve, pertanto il viaggio dei RIFIUTI deve essere unitario. Le soste dovranno rappresentare un’eccezione nei trasporti (eccetto i riposi degli autisti ogni 8 ore di guida previsti dal Testo Unico della Strada - D.Lgs. n.285 del 1992) limitate all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, agli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché alle soste tecniche per le operazioni di trasbordo purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino i 6 (sei) giorni , escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”. Deve pertanto essere comprovato dall’APPALTATORE che la sosta sia dettata da esigenze di trasporto e il camion nel caso dovrà sostare nell’ambito del tragitto indicato nel Formulario. Tali situazioni anomale devono essere indicate e trascritte dal trasportatore nel formulario (art. 193 D. Lgs 152/06).

E’ fatto obbligo all’APPALTATORE fornire i certificati di taratura delle pese degli impianti di destinazione dei RIFIUTI indicanti la relativa tolleranza.

13.5.3.1	Trasporti soggetti a normativa ADR (Accordo Europeo per il Trasporto Internazionale delle Merci Pericolose su Strada

I mezzi di trasporto che di volta in volta l'APPALTATORE metterà a disposizione per effettuare i LAVORI dovranno essere a norma secondo le classi ADR specificate.

In particolare in ottemperanza alle normative ADR vigenti  all'attivazione del CONTRATTO, l'APPALTATORE comunicherà al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”:

-	Certificazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori del Vettore utilizzato;

-	Certificazione ADR del mezzo che sarà utilizzato.

-	Elenchi dei mezzi (motrici) e delle unità di trasporto (semirimorchi e tank-containers) utilizzati da ogni Vettore (SUBAPPALTATORE nel CONTRATTO) con relative targhe.

-	Elenchi dei conducenti con nominativo e n° patente di guida e Certificato di Formazione Professionale del conducente.

-	Prima del trasporto ad uno dei SUBAPPALTATORI l’APPALTATORE dovrà comunicare in forma scritta informazioni riguardanti la Ragione Sociale del Vettore che eseguirà il trasporto (per tutti i RIFIUTI).

-	Targa del mezzo e dell'unità di trasporto e nominativo del conducente (solo per i RIFIUTI ad alto rischio ai fini del trasporto).

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso l’APPALTATORE provvederà a tutti gli adempimenti obbligatori di carattere esecutivo ed amministrativo riguardante l'utilizzo e la circolazione dei mezzi impiegati per l'espletamento dei LAVORI, nonché a tutte le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Il COMMITTENTE (“Speditore” secondo la terminologia ADR) trasferisce all’APPALTATORE/trasportatore (“Vettore” secondo la norma ADR ed il D.Lgs.286/05) prima di un trasporto in ADR, le informazioni relative al RIFIUTO pericoloso da trasportare, predisposte con il supporto del Consulente per il trasporto di merci pericolose (Dangerous Good Safety Advisor, DGSA), che possono consistere in:

Scheda Descrittiva del RIFIUTO;

Rapporto di Prova;

Stato fisico della Merce/RIFIUTO;

Relazione Tecnica di Classificazione ADR del RIFIUTO

Modalità di trasporto (colli, rinfusa, container, ecc.);

Modalità di carico.

13.5.3.2	Conferimento all'estero dei RIFIUTI - Ruolo dell'APPALTATORE nella predisposizione del dossier transfrontaliero.

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

La seguente clausola 13.5.3.2. è sempre applicabile per i siti Syndial.

Negli altri casi detta clausola può essere adattata in coerenza con l’organizzazione e le prassi/procedure del Committente.

=================================================

L’APPALTATORE svolge per conto del COMMITTENTE un servizio di assistenza tecnico-logistica per quanto attiene alla Notifica ed in particolare alla predisposizione del dossier:

-	mantiene i rapporti con l’Autorità di Spedizione;

-	intrattiene corrispondenza e quant’altro necessario nell’ambito dell’iter di  legge per la spedizione transfrontaliera di RIFIUTI;

-	gestisce i rapporti con i trasportatori e gli impianti di destino e tutto ciò che è funzionale alla regolare esecuzione delle spedizioni, ed eseguendo le disposizioni previste dal DM 17/12/09 e s.m.i. ove applicabili.

In particolare:

    - Ritira dalla Autorità di Spedizione (Regione/Provincia) i Documenti di Notifica e di Movimento;

    - Predispone con il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” il Documento di Notifica (Modello IA) ed il Documento di Movimento (Modello IB);

    - Provvede a far sottoscrivere il contratto di Notifica da parte del Destinatario;

    - Predispone il dossier di notifica completo di tutti i documenti necessari di cui all’Allegato IV, fornendo il numero di copie richiesto per l’invio alla Autorità di Spedizione;

    - Trasmette al GESTORE DEL CONTRATTO copia degli atti e dei documenti di volta in volta inviati/ricevuti alle/dalle Autorità competenti di Spedizione, Transito e Destinazione, e al/dal Destinatario;

    - Gestisce i rapporti con l’Autorità di Spedizione, e qualora necessario con l’autorità di Transito e Destinazione, e con il Destinatario nelle varie fasi seguendo tutto l’iter autorizzativo;

    - Supporta il SITO nel calcolo della fideiussione;

    - Consegna, se richiesto dal NOTIFICATORE, all’Autorità di Spedizione le polizze fideiussorie richieste dalla normativa vigente per le pratiche transfrontaliere di RIFIUTI;

    - Gestisce i rapporti con l’Autorità di Spedizione per l’ottenimento e il ritiro del decreto di congruità della polizza fideiussoria e dei Documenti di Movimento nel numero necessario a coprire le spedizioni previste (Modello IB);

    - Espleta le pratiche di programmazione dei conferimenti e comunica tempestivamente al NOTIFICATORE la programmazione delle spedizioni;

    - Invia, se richiesto dal NOTIFICATORE, alle Autorità Competenti di Spedizione, Transito e Destinazione e al Destinatario copia del Documento di Movimento (Modello IB) 3 giorni prima dell’inizio delle spedizioni;

    - Assicura la tracciabilità del trasporto nelle varie fasi;

    - Assicura la verifica dell’accettazione del RIFIUTO e dell’avvenuto SMALTIMENTO/RECUPERO presso l’impianto del Destinatario autorizzato e contrattualmente previsto;

    - Assicura l’invio della conferma scritta del ricevimento dei RIFIUTI da parte dell’impianto di destinazione entro 3 giorni dal ricevimento dei RIFIUTI, al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” e alle Autorità competenti, tramite copia firmata dal destinatario del documento di movimento;

    - Assicura l’invio al NOTIFICATORE del CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO / di avvenuto RECUPERO sottoscritti dal Destinatario, ai sensi dell’art.16 del Regolamento CE 1013/2006, quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione di RECUPERO/SMALTIMENTO, e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell’art.9, par.7, dalla data di ricevimento dei RIFIUTI al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”, e alle Autorità competenti interessate. Tale certificato è da ottenere in aggiunta al documento di movimento;

    - Assicura l’invio della quarta copia del formulario di trasporto controfirmata dall’impianto di destinazione ai sensi degli artt.188, 193, 194 del D.Lgs.152/06 al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”;

    - Supporta il SITO, a completamento delle attività di spedizione transfrontaliera, nel raccogliere tutte le copie controfirmate da parte del destinatario dei Documenti di Movimento (Modelli IB) da riconsegnare all’Autorità di Spedizione per lo svincolo della garanzia finanziaria.

=================================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

La seguente clausola 13.5.3.3. è sempre applicabile per i siti Syndial.

Negli altri casi detta clausola potrà essere adattata in coerenza con l’organizzazione e le prassi/procedure del Committente.

=================================================

13.5.3.3    Attivazione della spedizione transfrontaliera da parte di un SITO attivo/da bonificare.

Il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” predispone, con il supporto dell’APPALTATORE, la Notifica completa degli elementi previsti in Allegato IV, fra cui il Documento di Notifica (Modello IA) e il Documento di Movimento (Modello IB) compilato alla sola voce “NOTIFICATORE” e la invia alla competente funzione di Sede [indicare eventualmente altre Unità aziendali] per il parere di conformità .

Il Direttore di Stabilimento nei SITI attivi, o il Responsabile SITI da bonificare/Area di competenza[indicare/sostituire eventualmente con altre figure aziendali], sottoscrive il contratto di Notifica con il Destinatario del trasporto, espressamente richiesto dal Regolamento CE 1013/06, e che è parte integrante della Notifica.

Il contratto di Notifica è un accordo tra NOTIFICATORE e Destinatario, in cui devono essere esplicitamente indicati:

a) gli estremi contrattuali fra COMMITTENTE e APPALTATORE e l’indicazione del rapporto contrattuale fra l’APPALTATORE e Destinatario;

b)	l’impegno da parte del NOTIFICATORE a riprendere i RIFIUTI conformemente agli articoli 22 e 24, par.2 del Regolamento CE n.1013/2006, qualora la spedizione non sia stata portata a termine nella maniera prevista, o sia stata effettuata in violazione del Regolamento CE n.1013/2006;

c)	l’impegno da parte del Destinatario di far pervenire al NOTIFICATORE, ai sensi dell’art.16 del Regolamento CE n.1013/2006:

-	conferma scritta entro tre giorni della ricezione dei RIFIUTI ;

-	quanto prima la 4^ copia del formulario di identificazione dei RIFIUTI ai sensi del D.Lgs.152/06;

-	quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento della operazione di RECUPERO/SMALTIMENTO, e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell’articolo 9 par. 7, dalla data di ricevimento de RIFIUTI, sotto la propria responsabilità, il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO/di avvenuto RECUPERO non intermedio dei RIFIUTI secondo metodi ecologicamente corretti;

-	le quantità complessive da smaltire/recuperare;

-	le modalità di trasporto;

-	le operazioni di RECUPERO/SMALTIMENTO.

Il contratto di Notifica deve essere a disposizione delle Autorità competenti qualora ne facciano richiesta ed è allegato ai documenti di viaggio durante il trasporto transfrontaliero.

Alla voce “persona da contattare” nel Modulo di Notifica (Modello IA) sarà inserito il nominativo del responsabile del SITO da bonificare o per i SITI attivi dal responsabile realizzazione progetti di bonifica [indicare/sostituire eventualmente con altre figure aziendali].

Il Direttore di Stabilimento nei SITI attivi, o il Responsabile SITI da Bonificare/area di competenza [indicare/sostituire eventualmente con altre figure aziendali], sottoscrive il Modulo 1A di Notifica in qualità di NOTIFICATORE.

Il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” dovrà svolgere le attività di sorveglianza e controllo in materia di gestione dei RIFIUTI.

Il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” presso il SITO, o l’APPALTATORE se richiesto dal NOTIFICATORE, invia all’Autorità di Spedizione il dossier completo di Notifica.

L’Autorità di Spedizione, ricevuta la Notifica, invia al NOTIFICATORE, conferma del ricevimento entro 3 giorni lavorativi. Copia della conferma è inviata anche al Destinatario, alla/e Autorità di Transito, e all’Autorità di Spedizione.

L’Autorità di Spedizione, trasmette copia della Notifica alle autorità competenti di destinazione e di transito, che a loro volta comunicano al NOTIFICATORE entro 3 giorni dal ricevimento la conferma del ricevimento della Notifica.

Le Autorità competenti di Destinazione, Spedizione e Transito entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione possono :

- autorizzare  la spedizione senza condizioni oppure

- autorizzare con condizioni ai sensi degli articoli 11 e 12  del Regolamento CE n. 1013/2006 oppure

- sollevare obiezioni motivate alla spedizione ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento  CE n. 1013/2006.

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione, si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'Autorità di Transito.

Le Autorità Competenti di Destinazione, Spedizione e, se del caso, Transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al NOTIFICATORE nel termine di 30 giorni di cui sopra con copia alle altre Autorità competenti interessate, apponendo il loro timbro, firma e data sul Documento di Notifica o sulle copie dello stesso.

Le Autorità competenti di Destinazione, Spedizione e, se del caso, Transito notificano la loro autorizzazione scritta alla spedizione apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.

L’APPALTATORE, che agisce per conto del NOTIFICATORE, ricevuto il Modulo di Notifica (Modello IA), timbrato e firmato, dalle Autorità competenti, provvede al calcolo della fideiussione e comunica al NOTIFICATORE l’accensione della garanzia fideiussoria.

Il Responsabile SITI da Bonificare/area di competenza o il Direttore di Stabilimento per i SITI attivi [indicare/sostituire eventualmente con altre figure aziendali], in qualità di NOTIFICATORE, sottoscrive la richiesta di emissione della garanzia finanziaria a favore del Ministero dell’Ambiente secondo lo schema previsto dal D.M. 370/98.

La richiesta di fideiussione è inviata dal Responsabile SITI da Bonificare/Area di competenza o dal direttore di stabilimento nel caso di SITI attivi, all’unità Programmazione e Controllo Costi (PROG).

La Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo consegna al Responsabile SITI da bonificare/Area di Competenza o al Responsabile di Stabilimento nel caso di SITI attivi l’originale della fideiussione, che viene quindi consegnata all’APPALTATORE.

Il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” o l’APPALTATORE, se richiesto dal NOTIFICATORE, consegna le fideiussioni all’Autorità di Spedizione (Regione/Provincia).

L’Autorità Competente di Spedizione (Regione/Provincia), dopo la verifica dell’accensione della garanzia finanziaria, emette il Decreto di Congruità e rilascia al NOTIFICATORE le copie dei Moduli di Movimento (Modello IB, in funzione del numero dei trasporti da effettuare), timbrati, vistati e numerati progressivamente, da utilizzare per le spedizioni, previo pagamento dei diritti amministrativi dovuti per i Moduli stessi.

Il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” trasmette alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo copia dell’invio della fideiussione alla Regione/Provincia e copia del Decreto di congruità della fideiussione.

L’APPALTATORE una settimana prima dell’inizio delle singole spedizioni invia al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” il programma dei conferimenti e copia dei Moduli di Movimento (Modello IB) opportunamente compilati.

Il Responsabile di SITO per i SITI da Bonificare o il Responsabile Attuazione Progetti di Bonifica per i SITI Attivi [indicare/sostituire eventualmente con altre figure aziendali], sottoscrive il documento di Movimento (Modello IB).

Il GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”, invia al Destinatario ed a tutte le Autorità competenti, nei tre giorni lavorativi antecedenti la Spedizione, copia del Documento di Movimento (Modello IB). Il RIFIUTO viaggia anche con il formulario di trasporto.

Il Destinatario deve inviare al NOTIFICATORE, e alle altre Autorità competenti:

- entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei RIFIUTI da smaltire/recuperare, una copia del Documento di Movimento (Modell IB) e del formulario di trasporto ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.152/06, timbrati e firmati ;

- quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione di RECUPERO/SMALTIMENTO, e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell’art.9, par. 7 del Regolamento CE n.1013/2006, dalla data di ricevimento de RIFIUTI, sotto la propria responsabilità, il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO / di avvenuto RECUPERO.

L’APPALTATORE che agisce per conto del NOTIFICATORE, assicura l’invio da parte del destinatario del CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO e inoltra all’Autorità Competente di Spedizione quale CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO/di avvenuto RECUPERO, rilasciato dal Destinatario, una copia firmata in originale (gli originali sono trattenuti nel Paese di destinazione) dei Moduli di Movimento (Modello IB) timbrati e vistati dal Destinatario, per ottenere lo svincolo della garanzia finanziaria. Consegna inoltre copia di tutta la sopraccitata documentazione al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata”. L’APPALTATORE assicura l’invio al GESTORE DEL CONTRATTO/“Unità utilizzatrice abilitata” della 4^ copia del FIR, secondo i termini previsti dalla normativa nazionale.

L’Autorità di Spedizione (regione/provincia) rilascia al NOTIFICATORE, la dichiarazione liberatoria e l’originale della garanzia finanziaria per lo svincolo della stessa.

# 14.	COMUNICAZIONI

Con riferimento all'Art. "Comunicazioni" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono che tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate a:

APPALTATORE

.......................

.......................

.......................

COMMITTENTE

.......................

.......................

.......................

# 15.	GESTORE DEL CONTRATTO

Con riferimento all’Art. “Gestore del Contratto” delle Condizioni Generali, l'Unità del COMMITTENTE preposta alla gestione del CONTRATTO è ............

# 16.	ASSICURAZIONI

A integrazione dell’Art. “Assicurazioni" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue.

16.1	In sostituzione della Polizza di responsabilità civile per danni da inquinamento delle Condizioni Generali l’APPALTATORE dovrà stipulare:

Polizza a copertura dei danni da inquinamento cagionati dall’APPALTATORE, da intendersi ivi inclusi i costi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino, monitoraggio, risarcimento del danno ambientale, risarcimento ed indennizzo di danni a terzi, con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per evento e Euro 7.000.000,00 (sette milioni) in aggregato annuo, o per periodo assicurativo se inferiore all’anno.  Il COMMITTENTE dovrà essere considerato terzo in tale polizza.

16.2	In sostituzione della Polizza di responsabilità civile autoveicoli ("RC Auto") delle Condizioni Generali l’APPALTATORE dovrà stipulare:

Polizza di responsabilità civile autoveicoli ("RC Auto"), in conformità della vigente legge, in caso di impiego di veicoli di proprietà e non, o noleggiati espressamente per l'esecuzione del LAVORI inclusa la responsabilità per danni ai passeggeri con massimale non inferiore a Euro 7.000.000,00 (sette milioni) per evento. La polizza stipulata dall'APPALTATORE dovrà garantire la copertura assicurativa dei danni derivanti da inquinamento verificatosi durante il trasporto dei RIFIUTI (inclusi quelli considerati “merci pericolose”) nell'ambito dell'esecuzione dei LAVORI da parte dell'APPALTATORE, con massimale non inferiore a Euro 7.000.000 (sette milioni) per evento ed in aggregato annuo.

=======================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Si valuti di volta in volta, con l’unità tecnica richiedente, se richiedere anche l’inserimento delle seguenti clausole:

….	In aggiunta alle polizze previste nelle Condizioni Generali l’APPALTATORE dovrà stipulare una:

Polizza a copertura dei danni da inquinamento derivanti dalle operazioni di carico, scarico e consegna dei RIFIUTI (inclusi quelli considerati “merci pericolose”) nell'ambito dell'esecuzione dei LAVORI da parte dell'APPALTATORE, con massimale non inferiore a Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila) per evento ed in aggregato annuo.  Il COMMITTENTE dovrà essere considerato terzo in tale polizza.

….	In aggiunta alle polizze previste nelle Condizioni Generali l’APPALTATORE dovrà stipulare una:

Polizza “Construction All risks” a copertura dei danni alle opere oggetto dei LAVORI, a valore di rimpiazzo, qualunque ne sia la causa.

==========================================

# 17.	GARANZIE TECNICHE

Con riferimento all'Art. “Garanzie tecniche” delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

L’APPALTATORE garantisce l'esecuzione dei LAVORI affidatigli a perfetta regola d'arte, nel modo più rispondente alle indicazioni del COMMITTENTE, con l'utilizzo di idoneo personale e di attrezzature e materiali della migliore qualità in modo che gli stessi risultino esenti da qualsiasi difetto.

# 18. 	CONTROLLI E COLLAUDI – OBIETTIVI DI BONIFICA

18.1	Si intende qui integralmente richiamato l'Art. COLLAUDO, AVVIAMENTO E ACCETTAZIONE DEI LAVORI delle Condizioni Generali.

Il COMMITTENTE si riserva di accedere con carattere di continuità presso l’AREA DEI LAVORI per controllare il corretto svolgimento dei LAVORI, il rispetto delle normative vigenti, nonché di effettuare controlli e collaudi, in corso d’opera e al termine dei LAVORI, sia direttamente che con TERZI incaricati per verificare i tempi ed il rispetto dei programmi di esecuzione.

L’APPALTATORE dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione dei predetti Controlli/Collaudi.

Non oltre 90 gg. dall’ultimazione dei LAVORI, sarà eseguito dal COMMITTENTE il collaudo di rispondenza delle attività alla specifica, alle norme e prescrizioni di legge e rilascerà all'APPALTATORE il CERTIFICATO DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE PROVVISORIA restituendo il 95% dell'importo della garanzia bancaria/assicurativa.

18.2    Fermo restando quanto previsto al punto precedente in ordine al CERTIFICATO DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE PROVVISORIA, le PARTI concordano che al termine del periodo indicato nell’Art. GARANZIE TECNICHE (del CONTRATTO o delle CONDIZIONI GENERALI) il COMMITTENTE rilascerà all'APPALTATORE il CERTIFICATO DI COLLAUDO DEFINITIVO e gli restituirà il 4,5% della garanzia bancaria/assicurativa.

18.3	Le PARTI concordano che l'ultima tranche della garanzia bancaria, pari allo 0,5 %, sarà restituita dal COMMITTENTE all'APPALTATORE quando gli enti preposti rilasceranno al COMMITTENTE il CERTIFICATO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA e comunque entro e non oltre 12 (dodici) mesi dal rilascio del CERTIFICATO DI COLLAUDO DEFINITIVO.

================================

18.4 	Qualora in fase di verifica venga riscontrata la non conformità delle opere, il collaudo non sarà pronunciato che alla constatazione della regolare esecuzione dei LAVORI che dovranno essere effettuati nei tempi indicati di volta in volta nel relativo Ordine del DIRETTORE LAVORI/GESTORE DEL CONTRATTO.

In caso di rifiuto o di ritardo nell'esecuzione delle opere di ripristino, il COMMITTENTE si rivarrà sull'APPALTATORE tramite l’escussione della garanzia.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonererà comunque l’APPALTATORE dalle garanzie, le penali e le responsabilità di legge.

L’APPALTATORE non potrà procedere alla smobilitazione del cantiere se non previa espressa autorizzazione del GESTORE DEL CONTRATTO ottenuta a seguito di collaudo positivo dei LAVORI.

18.5  Obiettivi di BONIFICA

  - Qualora gli obiettivi di BONIFICA non fossero raggiunti per cause imputabili all'APPALTATORE, quest'ultimo sarà tenuto a rieseguire a propria cura e spese i LAVORI carenti fino al raggiungimento dei valori fissati.

Nel caso in cui l'APPALTATORE non ottemperasse per qualsivoglia motivo a quanto sopra indicato, il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente addebitando i relativi costi all'APPALTATORE.

Fatto salvo quanto indicato al precedente Art. 10 Penali, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di addebitare all'APPALTATORE gli eventuali oneri per danni diretti derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi.

# 19.	PROGRAMMA LAVORI

Con riferimento all'Art. “Programma Lavori” delle Condizioni Generali, le PARTI concordano che le date di INIZIO LAVORI e di FINE LAVORI sono rispettivamente:………………………………….

L'APPALTATORE dovrà presentare al COMMITTENTE un Programma dei LAVORI redatto e corredato secondo le  modalità concordate con il Gestore del Contratto durante il Kick-off Meeting.

L’APPALTATORE fornirà la manodopera specializzata e comune, le attrezzature, i mezzi di lavoro, i materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento e la sorveglianza delle attività, fino al loro completamento ed accettazione da parte del COMMITTENTE

L’APPALTATORE si impegna entro una settimana dal ricevimento del presente CONTRATTO a fissare con il GESTORE DEL CONTRATTO la data del Kick-off Meeting per l’esame degli obblighi delle PARTI e la definizione di un completo e dettagliato  programma  di esecuzione (cronoprogramma) dei LAVORI secondo le modalità previste all’Art.  “Programma Lavori” delle Condizioni Generali.

L’APPALTATORE si impegna a completare tutti i LAVORI  oggetto del CONTRATTO entro il termine di mesi  …. (……), da computarsi dalla data di consegna dell’AREA DEI LAVORI così come riportata nel relativo  verbale, e più precisamente come dettagliato nel programma di esecuzione (cronoprogramma)  allegato al presente CONTRATTO.

Nel caso in cui l’APPALTATORE non completasse i LAVORI entro il termine come sopra convenuto l’APPALTATORE stesso, dopo il periodo di giorni ____ (……..) da considerarsi a tutti gli effetti “franchigia”, pagherà al COMMITTENTE le penali di cui al precedente Articolo “PENALI” da computarsi  a partire dal 1° (primo) giorno successivo al periodo concesso come  “franchigia”.

L'APPALTATORE non potrà pretendere alcun indennizzo, sotto qualsiasi titolo, qualora per motivi imputabili allo stesso dovesse sostenere maggiori oneri per eseguire i LAVORI nel rispetto dei termini di consegna stabiliti.

# 20.	ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Con riferimento all'Art. "Accettazione del Contratto" delle Condizioni Generali, l'accettazione, in formato cartaceo e in originale, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

..............

..............

..............

..............

e copia alle seguenti Unità:

-	..............

-	..............

Distinti saluti.

Syndial S.p.A.

Approvvigionamenti Ambientali

[In nome e per conto di ……………]

ALLEGATO …. COSTI INTERFERENZIALI DELLA SICUREZZA

CONTRATTO N……

Sito di  ………..

DEFINIZIONI

* COSTI INTERFERENZIALI RELATIVI ALLA SICUREZZA: Sono i costi afferenti a:

a) Procedure di sicurezza (p.es. "PERMESSI DI LAVORO") in uso presso i luoghi di lavoro del COMMITTENTE, ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza (interventi in spazi confinati, con autorespiratore, in cabina elettrica, lavori a fuoco, ecc.);

b) DPI/DPC, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'esecuzione dell'attività propria dell'APPALTATORE, specifici per l'esecuzione delle attività medesime nelle aree di lavoro del COMMITTENTE (a titolo indicativo e non esaustivo: dispositivi di protezione dal rumore, indumenti "Atex", equipaggiamenti antiacido, dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, visiera, cintura di sicurezza, ecc.);

c) Apprestamenti, quali ponteggi e trabattelli, eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo il rischio da interferenze (rimangono, pertanto, esclusi i costi afferenti ad analoghi apprestamenti necessari per l'esecuzione dei LAVORI secondo le norme di buona tecnica, in luoghi altrimenti non raggiungibili in condizioni di sicurezza);

d) Altre misure di prevenzione e protezione (segnaletica, confinamenti, recinzioni, avvisatori acustici, illuminazione ausiliaria, attrezzature antiscintilla, macchine congruenti con la classificazione dell'area del COMMITTENTE, sistemi di ventilazione forzata, scavi a mano per l'individuazione di cavi/linee interrati, sorveglianza sanitaria incrementale, monitoraggio ambientale incrementale, ecc.);

e) Eventuali impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, etc. (se non disponibili quelli già presenti presso il luogo di lavoro del COMMITTENTE);

f) Misure di coordinamento necessarie per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) Misure di coordinamento relative all'uso di comuni apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (es.: presa in carico ponteggi);

h) Informazione, formazione, verifica della formazione e addestramento.

Elenco Costi Interferenziali della Sicurezza

| Descrizione | U.M. | Quantità | Costo Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (*) |
| 1.1) Indumenti con caratteristiche antistatiche | n° |  |  |
| 1.2) Indumenti antiacido | n° |  |  |
| 1.3) Dispositivi di protezione dal rumore |  |  |  |
| 1.3.1) Cuffie | n° |  |  |
| 1.3.2) Tappi auricolari/ archetti | n° |  |  |
| 1.4) Dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio |  |  |  |
| 1.4.1) Maschera cd “scappa-scappa” | n° |  |  |
| 1.4.2) Maschera intera priva di filtro | n° |  |  |
| 1.4.3) Filtri per maschera tipo … | n° |  |  |
| 1.4.4) Maschere “usa e getta” | n° |  |  |
| 1.4.n) …………………………………………… | n° |  |  |
| 1.5) Dispositivi di protezione dell’apparato visivo |  |  |  |
| 1.5.1) Occhiali | n° |  |  |
| 1.5.2) Occhiali a tenuta/antiacido | n° |  |  |
| 2) Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) (*) |
| 2.1) Segnaletica di cantiere e recinzioni | forfait |  |  |
| 2.2) Estintori | n° |  |  |
| 2.3) Teli ignifughi | mq |  |  |
| 2.4) Aria maschere/autorespiratori | forfait |  |  |
| 2.5) Cinture di sicurezza | n° |  |  |
| 2.6) Visiera | n° |  |  |
| 2.n) ………………………….. |  |  |  |
| 3) Impianti di protezione contro le scariche elettriche |
| 3.1) |  |  |  |
| 3.n) |  |  |  |
| 4) Misure di coordinamento |
| 4.1) Riunioni di coordinamento Responsabili e Preposti | forfait |  |  |
| 4.2) Stand-by personale “diretto” | €/ora | v. apposito Art. CONTRATTO |
| 4.n) |  |  |  |
| 5) Misure di prevenzione (*) |
| 5.1) Formazione Dirigenti e Preposti | forfait |  |  |
| 5.2) Formazione “diretti” | forfait |  |  |
| 5.3) Coordinamento e istruzioni operative per rispetto procedure (PERMESSI DI LAVORO) | % su costo orario |  |  |
| 5.4) Sorveglianza sanitaria integrativa | forfait |  |  |
| 5.5) Personale in assistenza dall’esterno |  | v. apposito Art. CONTRATTO |
| 5.6) Costruzione tramezzi |  | v. apposito Art. CONTRATTO |
| 5.n) ……………. |  |  |  |

NOTA BENE: (*) In accordo alle DEFINIZIONI delle Condizioni Generali e del CONTRATTO vengono qui riportati i costi inerenti a DPI / DPC / Misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’esecuzione dell’attività propria dell’APPALTATORE.

(da redigere su carta intestata dell'APPALTATORE)

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Spett.

Syndial spa

Approvvigionamenti Ambientali

Piazza Boldrini 1

20097 San Donato Milanese

c.a.: Unità APPBO

Contratto No. ......................./..

Oggetto:

Con riferimento al CONTRATTO in oggetto, comunichiamo che lo stesso, costituito dai documenti di cui all’Art. ”Documenti contrattuali e priorità” dello stesso, è da noi accettato integralmente e senza riserva alcuna.

Dalla data di accettazione perfezionata come sopra, il CONTRATTO dovrà ritenersi efficace ed operante.

(Firma)

Inoltre, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c.c., dichiariamo specifica approvazione degli articoli sottoindicati.

CONDIZIONI GENERALI

-	ART...	-	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

-	ART...	-	RECESSO DAL CONTRATTO

-	ART...	-	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

-	ART...	-	RESPONSABILITA' DELLE PARTI

-	ART...	-	MODALITA’ DI CESSIONE DEI CREDITI

-	ART...	-	CESSIONE DEL CONTRATTO

-	ART...	-	PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DIRITTO DI BREVETTO

-	ART...	-	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

-	ART...	-	RISERVATEZZA, RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E PRIVACY

-        	ART...    -	GESTIONE DELLE VARIAZIONI AL CONTRATTO

-       	ART...    -	COLLAUDO, AVVIAMENTO E ACCETTAZIONE LAVORI

-        	ART...    -	INVARIABILITÀ PREZZI E TARIFFE

-        	ART...    -	PAGAMENTI

-       	ART...    -	PENALI

-        	ART...    -	OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

-        	ART...    -	ASSICURAZIONI

-        	ART...	-	GARANZIE TECNICHE

CONTRATTO

-        	ART...	-	OGGETTO DEL CONTRATTO

-        	ART...	-	EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

-        	ART...	-	DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA’

-        	ART...	-	SUBAPPALTO

-        	ART...	-	PREZZI

-        	ART...	-	PAGAMENTI

-        	ART...	-	PENALI

-        	ART...	-	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

-        	ART...	-	ONERI DELL'APPALTATORE

-        	ART...	-	ASSICURAZIONI

-        	ART...	-	GARANZIE TECNICHE

-        	ART...	-	CONTROLLI E COLLAUDI – OBIETTIVI DI BONIFICA

-	ART...	--	PROTOCOLLO DI LEGALITA’  (ove applicabile)

(Firma)

==============================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Nel caso in cui si rendesse necessario inserire anche nel testo del CONTRATTO alcuni Articoli già presenti nelle CONDIZIONI GENERALI al fine di derogarli, modificarli o integrarli (es. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  per aggiungere altre cause di risoluzione del contratto, oppure OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE per aggiungere ulteriori oneri dell’appaltatore ecc.) sarà necessario riportarli anche nelle clausole vessatorie del CONTRATTO.

==============================================

==============================================

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL BUYER

Nello schema seguente sono riportate alcune indicazioni operative ad uso esclusivo del buyer e quindi da eliminare dalla bozza contrattuale destinata all’esterno (offerente/fornitore).